# AETERNA Game Engine docs – MD merge terv v0.1

## Státusz

Ez átmeneti munkaterv.

Nem végleges dokumentációs főfájl.

Nem új tartalmi forrás.

Nem külön megőrzendő állandó dokumentum.

Célja kizárólag az, hogy a jelenlegi DOCX-alapú, szétszórt engine dokumentációból biztonságosan, veszteség nélkül lehessen Markdown-alapú aktív dokumentációt készíteni.

A terv a merge után vagy beépül a DECISION_MAP.md / README.md megfelelő szakaszába, vagy törölhető / archiválható.

## 1. Fő cél

Az Aeterna game engine/docs/ dokumentációt hosszú távon át kell alakítani:

sok külön DOCX részterv
↓
kevés, jól karbantartható Markdown fődokumentum

A cél nem az, hogy több dokumentum legyen.

A cél az, hogy:

- ne legyen ugyanaz a téma sok külön DOCX fájlban;

- a checkpointok egy helyre kerüljenek;

- a contract-specifikációk egy főspecifikációba kerüljenek;

- a nyitott kérdések ne vesszenek el;

- a prototípustervek és ténylegesen megvalósult checkpointok szétváljanak;

- a későbbi frissítések ne új fájlba, hanem meglévő MD dokumentumba kerüljenek.

## 2. Javasolt végső MD-fájlkészlet

### 2.1 Gyökérszint

Aeterna game engine/
  README.md

A README.md legyen az emberi belépő.

Tartalmazza:

- mi az Aeterna game engine;

- mi működik jelenleg;

- milyen fő mappák vannak;

- melyik dokumentum mire való;

- hogyan kell futtatni a Python / Godot részeket;

- mi nem cél még;

- hol vannak a checkpointok.

### 2.2 Docs főfájlok

Aeterna game engine/docs/
  DECISION_MAP.md
  ARCHITECTURE.md
  TECHNOLOGY_DECISIONS.md
  CONTRACT_SPECIFICATION.md
  RUNTIME_PACKAGE_SPECIFICATION.md
  ABILITY_MODULE_SYSTEM.md
  PROTOTYPE_PLANS.md
  OPEN_QUESTIONS.md

### 2.3 Checkpoint almappa

Aeterna game engine/docs/checkpoints/
  CHECKPOINTS.md

A checkpointok egy fájlba kerüljenek, időrendben.

## 3. Végső fődokumentumok szerepe

## 3.1 README.md

Szerep:

- gyors belépő;

- nem részletes specifikáció;

- nem döntési térkép;

- nem checkpoint-napló.

Források:

- AETERNA Game Engine.docx

- legfrissebb checkpointok rövid összefoglalója;

- aktuális mappaszerkezet;

- Python / Godot használati alapok.

Tartalom:

# AETERNA Game Engine

## Cél
## Jelenlegi állapot
## Fő mappák
## Python oldal
## Godot oldal
## Runtime package
## Dokumentációs térkép
## Ismert korlátok
## Következő lépések

Megjegyzés:

A README legyen rövid. Ne ide kerüljön a teljes architektúra.

## 3.2 DECISION_MAP.md

Szerep:

- projektirányító döntési térkép;

- elfogadott irányok;

- döntési kapuk;

- emberi / ChatGPT / Codex munkamegosztás;

- kártyaaudit és adatút sorrendje.

Fő forrás:

- AETERNA — Döntési térkép v0.2.docx

Beépítendő még:

- MD migráció döntése;

- dokumentum-összevonási alapelv;

- checkpointok összevonása;

- Google Sheets → XLSX → exportáló → package döntési lánc;

- „ne gyártsunk felesleges új dokumentumot” alapelv.

Tartalom:

# AETERNA Game Engine – Decision Map

## 1. Projektcél
## 2. Fizikai TCG elsődlegessége
## 3. Digitális program szerepe
## 4. Jelenlegi Python motor szerepe
## 5. Godot / GDScript döntési kapu
## 6. Adatút és exportalapú működés
## 7. LOOKUPS / structured / validation irány
## 8. Diagnosztikai rendszer
## 9. Kártyaaudit időzítése
## 10. Dokumentációs alapelvek
## 11. Emberi döntés / ChatGPT / Codex munkamegosztás
## 12. Nyitott döntési kapuk rövid indexe

## 3.3 ARCHITECTURE.md

Szerep:

- hosszú távú rétegzett célarchitektúra;

- nyelvfüggetlen rendszerkép;

- nem konkrét implementációs terv.

Források:

- AETERNA Célarchitektúra v0.1.docx

- AETERNA — Célarchitektúra összehasonlító vizsgálat v0.1.docx

- AETERNA — Contract-first terv v0.1.docx

Tartalom:

# AETERNA Game Engine – Architecture

## 1. Alapelv
## 2. Fizikai TCG réteg
## 3. Szerkesztési forrásréteg
## 4. Export réteg
## 5. Validációs réteg
## 6. Runtime package réteg
## 7. Szabályspecifikációs réteg
## 8. Core rules engine
## 9. Ability / effect engine
## 10. Match state
## 11. Snapshot
## 12. Legal actions
## 13. Action execution
## 14. Event log
## 15. Diagnostics
## 16. AI / simulation
## 17. Godot frontend adapter
## 18. Későbbi persistence / collection / economy
## 19. Nyitott architektúra-kérdések

Megjegyzés:

A technológiai részletek ne itt legyenek túl mélyen. Azok a TECHNOLOGY_DECISIONS.md fájlba kerüljenek.

## 3.4 TECHNOLOGY_DECISIONS.md

Szerep:

- Python / GDScript / hibrid döntési tér;

- nem végleges technológiai verdikt;

- prototípusokkal bizonyítandó döntési kapuk.

Források:

- AETERNA — GDScript / Python technológiai összehasonlító vizsgálat v0.1.docx

- AETERNA — Célarchitektúra összehasonlító vizsgálat v0.1.docx

- AETERNA — Godot/GDScript contract-loader prototípus terv v0.1.docx technológiai részei.

Tartalom:

# AETERNA Game Engine – Technology Decisions

## 1. A kérdés nem egyszerűen Python vagy GDScript
## 2. Python erősségei
## 3. Python gyengeségei
## 4. GDScript / Godot erősségei
## 5. GDScript / Godot kockázatai
## 6. Hibrid modellek
## 7. Runtime package mint közös határ
## 8. Contract-first mint védőháló
## 9. Jelenlegi munkahipotézis
## 10. Prototípussal bizonyítandó kérdések
## 11. Döntési kapuk

Jelenlegi munkahipotézis:

Python marad adatpipeline / validáció / package builder / AI-vs-AI / referencia oldalon.
Godot/GDScript a vizuális kliens és későbbi runtime irány legerősebb jelöltje.
A végleges rules engine döntés prototípus és összehasonlító teszt után születhet meg.

## 3.5 CONTRACT_SPECIFICATION.md

Szerep:

- teljes contract-specifikációs fődokumentum;

- a külön DOCX részcontractok összevonása;

- snapshot, legal action, action request, event log, diagnostics egy helyen.

Források:

- AETERNA Sample Contract Spec v0.1.docx

- AETERNA Snapshot Contract v0.1.docx

- AETERNA - Legal Action Contract v0.1.docx

- AETERNA Action Request Contract v0.1.docx

- AETERNA Event Log Contract v0.1.docx

- AETERNA Diagnostics Contract v0.1.docx

- AETERNA — Contract-first terv v0.1.docx releváns részei.

Tartalom:

# AETERNA Game Engine – Contract Specification

## 1. Contract-first alapelv
## 2. Közös contract mezők
## 3. Snapshot contract
## 4. Legal action contract
## 5. Action request / validation / response contract
## 6. Event log contract
## 7. Diagnostics contract
## 8. Sample contracts
## 9. Visibility és rejtett információ
## 10. Runtime package kapcsolat
## 11. MVP contract scope
## 12. Nyitott contract-kérdések

Fontos merge-elv:

A részcontractok nyitott kérdéseit nem szabad elveszíteni. Minden kérdés vagy a fájl végén lévő „Nyitott contract-kérdések” szakaszba, vagy az OPEN_QUESTIONS.md fájlba kerüljön.

## 3.6 RUNTIME_PACKAGE_SPECIFICATION.md

Szerep:

- adatút és runtime package specifikáció;

- Google Sheets / lokális XLSX / exportáló / JSONL / package / Godot-Python fogyasztás;

- package manifest és validációs irány.

Források:

- AETERNA Runtime Package Specification v0.1.docx

- AETERNA_Python_sample_runtime_package_generator_terv_v0.1.docx

- AETERNA Diagnostics Contract v0.1.docx package-hez kapcsolódó részei;

- aktuális döntés: Google Sheets az elsődleges szerkesztési forrás, XLSX export/ minden .xlsx fájlja másolat / pipeline input.

Tartalom:

# AETERNA Game Engine – Runtime Package Specification

## 1. Adatút alapelv
## 2. Google Sheets és lokális XLSX
## 3. Exportáló program szerepe
## 4. Nyers exportok
## 5. Runtime package célja
## 6. Manifest
## 7. cards.jsonl
## 8. decks.json/jsonl
## 9. lookups.json
## 10. aliases
## 11. ability_registry
## 12. diagnostics_summary
## 13. Engine support status
## 14. Python sample runtime package generator
## 15. Godot fogyasztási követelmények
## 16. Nyitott adatút-kérdések

## 3.7 ABILITY_MODULE_SYSTEM.md

Szerep:

- structured ability és moduláris képességmotor terve;

- nem kártyaszöveg-audit;

- nem runtime package teljes specifikáció;

- a jövőbeli effect engine alapja.

Forrás:

- AETERNA Ability Effect Module terv v0.1.docx

Beépítendő még:

- Legal Action contract target/payment/choice részei;

- Event Log contract event output részei;

- Diagnostics contract fallback / unsupported részei;

- Runtime Package ability_registry részei.

Tartalom:

# AETERNA Game Engine – Ability Module System

## 1. Cél
## 2. Human card text vs structured ability
## 3. Structured ability
## 4. Ability registry
## 5. Trigger modules
## 6. Condition modules
## 7. Target selector modules
## 8. Cost modules
## 9. Effect modules
## 10. Duration modules
## 11. Limit modules
## 12. Choice / modal modules
## 13. Replacement / prevention modules
## 14. Execution plan
## 15. Keyword modules
## 16. Card-local fallback stratégia
## 17. Engine support számítás
## 18. Event log kapcsolat
## 19. Diagnostics kapcsolat
## 20. MVP ability module scope
## 21. Nyitott ability kérdések

## 3.8 PROTOTYPE_PLANS.md

Szerep:

- konkrét prototípustervek gyűjtője;

- nem végleges architektúra;

- nem checkpoint;

- nem megvalósult állapot.

Források:

- AETERNA — Godot/GDScript contract-loader prototípus terv v0.1.docx

- AETERNA_Python_sample_runtime_package_generator_terv_v0.1.docx

- későbbi prototípustervek.

Tartalom:

# AETERNA Game Engine – Prototype Plans

## 1. Prototípusterv státuszmagyarázat
## 2. Python sample runtime package generator plan
## 3. Godot/GDScript contract-loader plan
## 4. Snapshot viewer plan
## 5. Legal action debug panel plan
## 6. Event log debug view plan
## 7. Unified dashboard plan
## 8. Consistency smoke tests
## 9. Prototípusból checkpointba kerülő elemek
## 10. Nyitott prototípus-kérdések

Fontos:

Ami már megvalósult, az ne maradjon „tervként” fő státuszban. Annak eredménye kerüljön át a CHECKPOINTS.md fájlba.

## 3.9 OPEN_QUESTIONS.md

Szerep:

- minden nyitott kérdés központi indexe;

- nem hosszú esszé;

- kérdésbacklog;

- státuszolt döntési kapuk.

Források:

- minden DOCX „Nyitott kérdések” szakasza;

- döntési térkép visszatérendő kérdései;

- runtime package, contract, ability, diagnostics, technology decision kérdések.

Tartalom:

# AETERNA Game Engine – Open Questions

## 1. Projektirány és célarchitektúra
## 2. Dokumentáció és fájlstátusz
## 3. Runtime package és adatút
## 4. Snapshot
## 5. Legal actions
## 6. Action request / response
## 7. Event log
## 8. Diagnostics
## 9. Ability module system
## 10. Technology decisions
## 11. AI / simulation / balance
## 12. Rules audit and card audit timing

Minden kérdés kapjon azonosítót:

OQ-ARCH-001
OQ-DATA-001
OQ-SNAP-001
OQ-LA-001
OQ-AR-001
OQ-EVENT-001
OQ-DIAG-001
OQ-ABIL-001

## 3.10 CHECKPOINTS.md

Szerep:

- történeti állapotjelentések egyesítése;

- mi készült el;

- milyen smoke testek futottak;

- mi volt az ismert korlát;

- mi volt a következő lépés.

Források:

- AETERNA Game Engine v0.1 Checkpoint.docx

- AETERNA Game Engine Checkpoint Report v0.1.docx

- AETERNA Game Engine Checkpoint Report v0.2.docx

- későbbi checkpointok.

Tartalom:

# AETERNA Game Engine – Checkpoints

## v0.1 – Python sample runtime package + Godot loader
### Elkészült
### Smoke testek
### Ismert korlátok
### Következő lépés

## v0.2 – Sample contracts + debug views
### Elkészült
### Smoke testek
### Ismert korlátok
### Következő lépés

## v0.3 – Unified dashboard / consistency smoke / action request smoke
### Elkészült
### Smoke testek
### Ismert korlátok
### Következő lépés

Megjegyzés:

A checkpointokból a részletes tervezési ismétlések ne kerüljenek át teljes terjedelemben. A checkpoint legyen tömör, tényszerű állapotnapló.

# 4. DOCX fájlok javasolt végső státusza merge után

Miután az MD fájlok elkészültek és ellenőrizve vannak, a DOCX fájlok kaphatják ezeket a státuszokat:

MERGED_TO_MD
DOCX_ORIGINAL_ARCHIVE
NOT_ACTIVE_EDIT_SOURCE

Nem javasolt azonnali törlés.

Törlés csak akkor merülhet fel, ha:

- az MD merge ellenőrizve van;

- a nyitott kérdések átvezetve vannak;

- a checkpointok átvezetve vannak;

- a DOCX nem tartalmaz egyedi, át nem vitt tartalmat;

- külön emberi döntés született.

# 5. Javasolt tényleges merge sorrend

## 5.1 Első fázis – mentés és biztonsági réteg

- OPEN_QUESTIONS.md

- CHECKPOINTS.md

Indok:

Előbb a kérdéseket és történeti állapotokat kell menteni, mert ezek veszhetnek el legkönnyebben.

## 5.2 Második fázis – felső döntési réteg

- DECISION_MAP.md

- ARCHITECTURE.md

- TECHNOLOGY_DECISIONS.md

Indok:

Ezek adják meg, miért épül úgy a rendszer, ahogy.

## 5.3 Harmadik fázis – technikai specifikációk

- CONTRACT_SPECIFICATION.md

- RUNTIME_PACKAGE_SPECIFICATION.md

- ABILITY_MODULE_SYSTEM.md

Indok:

Ezek a legnagyobb, legsűrűbb technikai anyagok. Ezeket csak akkor érdemes összevonni, ha a döntési és kérdésmentési réteg már megvan.

## 5.4 Negyedik fázis – prototípusok és README

- PROTOTYPE_PLANS.md

- README.md

Indok:

A README csak akkor legyen frissítve, ha már tudja hivatkozni a végleges MD struktúrát.

A prototype plans pedig elválasztja a terveket a checkpointokban rögzített megvalósult állapottól.

# 6. Mit ne csináljunk most?

Most még ne:

- töröljünk DOCX fájlt;

- mozgassunk fájlokat;

- nevezzünk át tömegesen dokumentumokat;

- hozzunk létre végleges új mappastruktúrát;

- írjunk újabb v0.2 DOCX-eket;

- készítsünk végleges README-t;

- kérjünk Codexet automatikus merge-re.

# 7. Következő konkrét lépés

A következő tényleges tartalmi munka legyen:

CHECKPOINTS.md v0.1 összeállítása

Indok:

- a checkpointok jól körülhatárolt dokumentumcsoportot alkotnak;

- kevésbé kockázatos első merge, mint a contract-specifikáció;

- gyorsan csökkenti a dokumentumszétszórtságot;

- a külön checkpoint DOCX-ek később MERGED_TO_MD státuszt kaphatnak;

- a README frissítéséhez szükség lesz egy egységes checkpoint-összképre.

Javasolt első merge cél:

Aeterna game engine/docs/checkpoints/CHECKPOINTS.md

Ha nem akarunk új almappát első körben, akkor ideiglenesen:

Aeterna game engine/CHECKPOINTS.md

Hosszú távon azonban a docs/checkpoints/CHECKPOINTS.md tisztább.