# AETERNA — Átbeszélős döntési térkép v0.2

Állapot: egyeztetési vázlat
Státusz: nem végleges
Cél: a korábbi projekttervek, munkafolyamatok, architektúra-dokumentumok és a friss saját újratervezési válaszok összevezetése úgy, hogy látható legyen, milyen irányok tűnnek elfogadottnak, melyek vizsgálati kapuk, és mely kérdésekre kell később visszatérni.

## 0. A v0.2 alapelve

A projekt jelenlegi helyzete nem egyszerű „folytatjuk a régit” és nem is „mindent kidobunk” állapot.

A pontosabb megközelítés:

Az AETERNA jelenlegi motorja működő referencia és átmeneti tesztalap, de nem tekinthető automatikusan végleges célarchitektúrának. A projekt új iránya miatt meg kell vizsgálni, hogy a meglévő Python motor hatékonyan továbbfejleszthető-e hosszú távú backenddé, vagy célszerűbb egy új, játékprogramhoz és Godot-kompatibilis működéshez igazított architektúrát kialakítani, amelybe a jelenlegi rendszer hasznos részei átmenthetők.

Ez a v0.2 nem végleges döntéseket rögzít, hanem döntési térképet ad.

Használt státuszok:

- Elfogadott irány — jelenleg egyértelműnek tűnik, de végleges dokumentumba csak későbbi jóváhagyással kerül.

- Vizsgálati kapu — döntés előtt külön ellenőrzés kell.

- Későbbi cél — fontos, de nem mostani implementáció.

- Nyitott kérdés — vissza kell térni rá.

- Nem most — nem elvetett, de jelenleg nem végrehajtandó.

- Codex-jelölt — később rövid, célzott programozási feladatként adható Codexnek.

- Emberi döntést igényel — csak a projektgazda jóváhagyásával dönthető el.

# 1. Fő cél és termékszemlélet

## 1.1 Fizikai TCG elsődlegessége

Státusz: elfogadott irány

Az AETERNA elsődleges célja továbbra is a valódi fizikai TCG / kártyajáték létrehozása.

A program fontosabb szerepet kap, mert:

- segíti a tesztelést;

- segíti az auditot;

- segíti a balanszvizsgálatot;

- később játszható digitális játékprogrammá fejlődhet;

- de nem írhatja felül a fizikai kártyajáték szabályi és tervezési logikáját.

Rögzítendő alapelv:

A digitális program a fizikai TCG-t támogatja és kiterjeszti, de nem kényszerítheti olyan irányba a szabályokat vagy balanszt, amely csak programban működik jól.

## 1.2 Digitális program szerepe

Státusz: elfogadott irány

A digitális program nem kizárólag tesztprogram, hanem három egymásra épülő célrétege van:

- AI vs AI
Elsődlegesen tesztelő, balanszfigyelő és hibakereső eszköz.

- AI vs játékos
Középtávú játszható technikai MVP / emberi döntési mód.

- Játékos vs játékos
Hosszú távú digitális játékirány.

Fontos pontosítás:

- Az AI vs AI nem végső játéktermék, hanem elsősorban tesztmotor.

- Az AI vs játékos már a játszhatóság felé vezet.

- A játékos vs játékos csak későbbi cél, nem mostani fejlesztési feladat.

## 1.3 Digitális gyűjtemény, valuta, booster opening

Státusz: későbbi cél / architektúrában nem kizárható

A digitális gyűjtemény, valuta, jutalomrendszer, booster opening és hasonló elemek nem mostani implementációs feladatok.

Ugyanakkor az architektúra tervezésekor nem szabad úgy felépíteni a rendszert, hogy ezek később csak teljes átírással legyenek beépíthetők.

Rögzítendő alapelv:

A collection / economy / booster rendszer nem rövid távú cél, de a backend- és adatarchitektúra ne zárja ki a későbbi bevezetését.

# 2. Az „újrakezdés” pontos jelentése

## 2.1 Nem vak törlés, hanem célarchitektúra-újratervezés

Státusz: elfogadott irány

Az újrakezdés nem azt jelenti, hogy minden meglévő munkát el kell dobni.

A pontosabb jelentés:

- újra kell gondolni a célarchitektúrát;

- a régi motor nem korlátozhatja az új célokat;

- a működő részeket nem kell kidobni, ha hasznosak;

- a nem illeszkedő részeket nem szabad csak azért megtartani, mert már léteznek.

Rögzítendő mondat:

A projekt újratervezése célarchitektúra-szintű újratervezés. A meglévő motorból csak azokat a részeket kell hosszú távon megtartani, amelyek az új célokhoz hatékonyan illeszkednek.

## 2.2 A jelenlegi motor szerepe

Státusz: elfogadott irány / vizsgálati kapuval

A jelenlegi Python motor jelenlegi szerepe:

- működő referencia;

- átmeneti tesztmotor;

- meglévő szabály- és kártyaműködési tapasztalatforrás;

- olyan alap, amelyből hasznos részek átmenthetők.

Nem tekinthető automatikusan:

- végleges backendnek;

- végleges architektúrának;

- kötelezően megőrzendő kódbázisnak.

## 2.3 Újraírás, refaktor vagy részleges átmentés

Státusz: vizsgálati kapu

A projektgazdai válasz alapján az újraírás erős jelölt, de nem dogma.

A döntés alapja az legyen, hogy melyik út bizonyul hatékonyabbnak:

- teljes vagy részleges újraírás;

- meglévő motor backenddé alakítása;

- fokozatos refaktor;

- hasznos modulok átmentése új architektúrába;

- átmeneti vegyes működés.

Döntési alapelv:

Az újraírás, refaktor vagy átmentés kérdését nem érzelmi vagy múltbeli befektetési alapon kell eldönteni, hanem Godot-kompatibilitás, karbantarthatóság, kódkomplexitás, adatkezelés, bővíthetőség és fejlesztési hatékonyság alapján.

# 3. Technológiai döntési kapu

## 3.1 Python sorsa

Státusz: vizsgálati kapu

A Python motor maradhat, ha alkalmasnak bizonyul.

Nem kell most eldönteni, hogy:

- biztosan Python marad;

- biztosan új nyelv kell;

- biztosan teljes újraírás kell.

Rögzítendő döntési mondat:

A Python motor sorsa nem előre eldöntött. Ha hatékonyan alakítható Godot-kompatibilis, karbantartható backenddé, akkor maradhat. Ha akadályozza a hosszú távú célokat, akkor újraírás vagy nyelvváltás vizsgálandó.

## 3.2 Python backend + Godot frontend vizsgálat

Státusz: vizsgálati kapu / Codex-jelölt később

Külön technikai vizsgálat szükséges arra, hogy a Python backend + Godot frontend felállás alkalmas-e.

Vizsgálandó szempontok:

- Godot hogyan kommunikálhat Python backenddel;

- futtatás helyben vagy külön folyamatban;

- teljesítmény;

- telepíthetőség;

- hibakeresés;

- mentés / állapotkezelés;

- későbbi PvP és hálózati működés;

- Codex által kezelhető-e a rendszer;

- mennyire bonyolítja a fejlesztést.

## 3.3 Godot-kompatibilitás

Státusz: elfogadott irány

A Godot-kompatibilitást már most architektúra-szempontként kell kezelni, akkor is, ha a Godot-fejlesztés nem indul el azonnal.

Ez nem azt jelenti, hogy most Godot UI készül.

Azt jelenti, hogy a backend ne legyen túl szorosan kötve:

- konzolos működéshez;

- belső debug-outputhoz;

- Excelhez;

- nem strukturált logokhoz;

- nehezen lekérdezhető állapothoz.

## 3.4 Minimális backend-contract gondolkodás

Státusz: elfogadott irány / későbbi részletezés

Már most kell gondolkodni azon, hogy a motor milyen felületet adna egy későbbi kliensnek.

Alapfogalmak:

- game snapshot;

- legal actions;

- apply action;

- event log;

- validation result;

- AI step.

Ezek még nem végleges API-k, hanem tervezési irányok.

# 4. Célarchitektúra és mappaszerkezet

## 4.1 Mappaszerkezet: cleanup + célarchitektúra

Státusz: elfogadott irány

A mappaszerkezet átalakítása egyszerre:

- cleanup-feladat;

- architektúra-tervezési feladat;

- hosszú távú karbantarthatósági kérdés.

Nem elég azt vizsgálni, mit lehet törölni.

Azt is vizsgálni kell, milyen szerkezet illik az új célhoz:

- fizikai TCG támogatása;

- exportalapú adatút;

- AI vs AI tesztelés;

- későbbi AI vs játékos mód;

- Godot-kompatibilis backend;

- validáció és logolás;

- audit és balanszriportok.

## 4.2 Fájlstátusz-audit törlés előtt

Státusz: elfogadott irány

Bármilyen törlés vagy Archive-ba helyezés előtt teljes fájlstátusz-audit kell.

Elv:

Semmit nem törlünk vagy helyezünk át vakon. Előbb tisztázni kell, hogy az adott fájl aktív runtime, segédréteg, wrapper, dokumentáció, audit, report, legacy vagy archive candidate.

## 4.3 Régi fájlok kezelése

Státusz: elfogadott irány / részletezendő

A régi fájloknál a cél alapvetően a biztonságos archiválás, nem az azonnali törlés.

Archiválandó különösen az, ami:

- korábban fontos volt;

- még nem lett átvezetve másik fájlba;

- történeti vagy döntési háttérként hasznos;

- de már nem aktív runtime vagy szabályforrás.

Törlés csak akkor merülhet fel, ha biztosan:

- generált szemétfájl;

- duplikált és átvezetett;

- nem tartalmaz egyedi értéket;

- nem szükséges auditáláshoz.

## 4.4 Új célarchitektúra-alapú mappaterv

Státusz: vizsgálati kapu

Valószínűleg szükség lesz egy új, célarchitektúra-alapú mappatervre, amely nem feltétlenül követi a mostani Python-projekt szerkezetét.

Ez még nem végleges szerkezet, hanem később kidolgozandó terv.

Lehetséges rétegek:

- adatforrások / exportok;

- lookup / értéklisták;

- validáció;

- szabályértelmezés;

- engine;

- simulation;

- AI;

- backend contract;

- logs / reports;

- tools;

- archive.

# 5. Exportalapú adatút

## 5.1 Szerkesztési forrás

Státusz: elfogadott jelenlegi működés

Jelenleg a szerkesztési forrás .xlsx.

A CARDS_MASTER ennek egyik lapja, amely a kártyák szerkesztési master adatait tartalmazza.

Az EXPORT_RUNTIME ennek egy programhasználatra előkészített lapja, amelyből export készül.

A PRODUCT_DECKLISTS a paklik programoldali exportjának forrása.

A LOOKUPS már külön dokumentumban / munkafájlban van, amelynek lapjait exportáltatni kell.

## 5.2 Runtime források

Státusz: elfogadott irány

A program ne közvetlen szerkesztési .xlsx-ből dolgozzon hosszú távon, hanem exportált adatforrásokból.

Fő runtime exportok:

- kártyaadatok;

- paklilisták;

- LOOKUPS / értéklisták;

- később esetleg szabály- vagy validációs specifikációk.

## 5.3 Exportok kézi szerkesztése

Státusz: elfogadott jelenlegi munkamód

Az exportokat jelenleg nem kézzel szerkeszted.

Ha módosítás kell:

- a forrás .xlsx módosul;

- abból készül új export;

- a program az új exportból dolgozik.

Rögzítendő elv:

A szerkesztési forrás az .xlsx; az export programinput. Az export kézi módosítása nem alapértelmezett hivatalos munkamód.

## 5.4 Runtime export és compiled export különbsége

Státusz: vizsgálati kapu

Lehetséges megkülönböztetés:

- Szerkesztési forrás: .xlsx, ember által szerkesztve.

- Runtime export: emberileg olvasható, forrásból generált export.

- Compiled export: program által használt, validált, nem kézzel szerkesztendő végső adatcsomag.

Ez még külön adatút-tervben pontosítandó.

## 5.5 Hibás export kezelése

Státusz: részben elfogadott / részletezendő

Fejlesztési fázisban az ajánlott működés:

- súlyos exporthiba esetén a program álljon le;

- készüljön hibariport;

- a hiba legyen pontosan visszakereshető;

- ne fusson tovább csendben hibás adattal.

Későbbi végleges működés eltérhet, de most a fejlesztésben a szigorú validáció hasznosabb.

## 5.6 Exportvalidáció futtatás előtt

Státusz: valószínűleg szükséges / vizsgálati kapu

Valószínűleg kell külön exportvalidációs lépés a futtatás előtt.

Kérdés későbbre:

- ez külön parancs legyen?

- automatikusan fusson a program indulásakor?

- készítsen külön riportot?

- blokkolja-e a futást súlyos hiba esetén?

# 6. LOOKUPS és értéklisták

## 6.1 Szerkesztés és programhasználat elválasztása

Státusz: elfogadott irány

Szerkesztéshez maradhat .xlsx.

A program számára valószínűleg egy összefűzött, validált export lesz a legjobb.

Elv:

A szerkesztői kényelem és a programoldali biztonság eltérő struktúrát igényelhet. A LOOKUPS szerkeszthető formája és runtime formája ezért elkülönülhet.

## 6.2 Egy nagy fájl vagy több fájl

Státusz: vizsgálati kapu

A projektgazdai irány szerint több fájl szerkesztésre kényelmesnek tűnik, de programoldalon hibákhoz vezethet.

Lehetséges megoldás:

- szerkesztéshez több tematikus lap vagy fájl;

- programnak egy összefűzött, validált lookup export.

Ez később pontosítandó.

## 6.3 Value / Label_HU irány

Státusz: elfogadott irány

A LOOKUPS-ban:

- Value legyen kódbarát, lehetőleg angol vagy ASCII snake_case;

- Label_HU legyen a magyar megjelenítési címke;

- aktív soroknál a Canonical_Value általában egyezzen a Value mezővel.

## 6.4 Legacy / archív értékek

Státusz: elfogadott irány

A legacy, archív vagy régi értékek maradjanak elkülönített alias rétegben.

Ne keveredjenek az aktív runtime értékek közé.

## 6.5 RUNTIME_LEGACY_ALIAS lezárása

Státusz: részben kész / ellenőrzés szükséges

A RUNTIME_LEGACY_ALIAS munka lezárása előtt még egy ellenőrzés kell.

Utána valószínűleg lezárható.

## 6.6 audit_required / veszélylista

Státusz: szükséges

Kell külön audit_required / veszélylista a kétes structured értékekhez.

Ez segít elkülöníteni:

- valódi aktív értékeket;

- legacy értékeket;

- hibás vagy félrevezető értékeket;

- később döntendő structured elemeket.

# 7. Structured → programlogika

## 7.1 Mapping tervezése

Státusz: elfogadott irány

Nem elég csak lookup-validációban gondolkodni.

Már most el kell kezdeni a structured → programlogika mapping tervezését.

Ez még nem jelent azonnali teljes implementációt.

Jelentése:

- meg kell tervezni, mely structured mező milyen programoldali jelentést hordoz;

- mely érték futtatható;

- mely érték csak diagnosztikai;

- mely érték auditjellegű;

- mely értékhez hiányzik engine-támogatás.

## 7.2 Kulcsszavak

Státusz: elfogadott irány

Hosszú távon minden kulcsszóhoz legyen konkrét programoldali működés.

Ez lehet:

- futtatható logika;

- szabályellenőrzés;

- célpont- vagy állapotmódosító hatás;

- vagy legalább explicit engine warning, ha még nincs támogatva.

## 7.3 Triggerek

Státusz: elfogadott irány

A triggerekhez is legyen programoldali jelentés.

A programnak értenie kell:

- mikor indulhat a hatás;

- milyen eseményhez kötődik;

- milyen feltétellel érvényes;

- melyik zónából figyel;

- aktiválható-e automatikusan vagy választás alapján.

## 7.4 Célpontértékek

Státusz: elfogadott irány

A célpontértékekhez legyen programoldali érvényesség-ellenőrzés.

Példák:

- saját Entitás;

- ellenséges Entitás;

- saját Légies Entitás;

- saját Pecsét;

- ellenséges Pecsét;

- own_aeternal / enemy_aeternal különleges célpontként, nem zónaként.

## 7.5 Hatáscímkék

Státusz: nyitott kérdés

A hatáscímkék jelenleg lehetnek diagnosztikai / auditcímkék.

Később vizsgálandó, hogy egyes hatáscímkék indítsanak-e végrehajtási modulokat is.

Nyitott kérdés:

A hatáscímke végrehajtási logika része legyen, vagy csak a képesség értelmezésének és auditjának címkéje?

## 7.6 Moduláris képességértelmezés

Státusz: elfogadott hosszú távú irány

Hosszú távon a képességek ne kártyánként külön kódból működjenek.

A cél:

- a képesség structured elemekből épüljön fel;

- a program ne találgasson;

- a kártyák többsége közös modulokból legyen futtatható;

- csak kivételes kártyáknál legyen kiegészítő egyedi kód.

Rögzítendő alapelv:

A card-local kód hosszú távon kivétel legyen, nem alapműködés.

## 7.7 Card-local handlerek

Státusz: átvezetendő / biztonsági terv kell

A jelenlegi card-local, név-alapú handlereket hosszú távon át kell vezetni az új rendszerbe.

Az átvezetés előtt viszont tisztázni kell:

- melyik kártya mit csinál;

- van-e már structured megfelelője;

- milyen közös modulokra bontható;

- biztonságosan kivezethető-e a név-alapú handler.

Átmeneti vegyes rendszer csak akkor javasolt, ha másként nem lehet biztonságosan megoldani.

# 8. Log / Warn / Error / Audit rendszer

## 8.1 Diagnosztikai rétegek

Státusz: elfogadott irány

Szükséges rétegek:

- export validation log;

- runtime error log;

- engine warning log;

- audit warning log;

- balance / test report.

Később tisztázandó, hogy ezek egy közös rendszer alá tartozzanak-e, vagy külön fájlok / riportok legyenek.

## 8.2 Error

Státusz: elfogadott alapdefiníció

Error az, ami blokkolja a működést.

Példák később részletezendők:

- hiányzó kötelező exportmező;

- nem beolvasható fájl;

- hibás decklista;

- nem létező Card_ID;

- futtathatatlan alapállapot;

- olyan engine-hiány, amely miatt a meccs nem értelmezhető.

## 8.3 Warning

Státusz: elfogadott alapdefiníció

Warning az, ami nem akadályozza a működést, de megoldandó.

A warningok ne blokkolják automatikusan a futtatást, hanem riportba kerüljenek.

## 8.4 Audit note

Státusz: elfogadott alapdefiníció

Audit note olyan megjegyzés, amelyet ki kell vizsgálni.

Nem feltétlenül hiba, de nem szabad elvesznie.

## 8.5 Balance suspicion

Státusz: nyitott kérdés

A balance suspicion külön definiálandó kategória.

Nem minden rossz winrate balanszhiba.

Nem minden erős klánidentitás hiba.

Később pontosítani kell, hogy a balance suspicion milyen adatokból és milyen küszöbökkel keletkezik.

## 8.6 Vegyes esetek

Státusz: részletezendő

Külön szabály kell ezekre:

- a kártya fut, de structured mezője pontatlan;

- structured mező jó, de engine nem támogatja;

- lookup érték hiányzik;

- legacy érték szerepel;

- kártyaszöveg jó, de gépi értelmezés hiányos;

- engine támogatás részleges.

Jelenlegi munkahipotézis:

- futó, de pontatlan structured: warning + audit issue;

- jó structured, de engine nem támogatja: főleg error vagy súlyos engine warning;

- warningok általában riportba kerülnek, nem blokkolnak.

# 9. Szabályforrások új formái

## 9.1 Két 1.4v főforrás

Státusz: elfogadott hivatalos alap

A két 1.4v főforrás marad az AETERNA hivatalos szabályi alapja.

Viszont később még módosítani kell őket.

## 9.2 Főforrás-audit

Státusz: szükséges külön auditkör

Kell külön főforrás-audit, mielőtt játékosbarát vagy engine-barát szabályváltozat készül.

Cél:

- maradt hibák javítása;

- ellentmondások tisztázása;

- gépileg nehezen értelmezhető részek azonosítása;

- játékosbarát magyarázathoz szükséges alapok előkészítése.

## 9.3 Játékosbarát szabálykönyv

Státusz: későbbi cél

Készüljön majd külön játékosbarát szabálykönyv.

Feltétel:

- előbb javítani / auditálni kell a főforrásokat.

Cél:

- kezdők számára is érthető legyen;

- ne feltételezzen előzetes AETERNA-ismeretet;

- szabálykönyvként használható legyen, ne csak belső főforrásként.

## 9.4 AI / Codex / engine-barát szabályspecifikáció

Státusz: későbbi külön projektfázis

Készüljön majd külön gépbarát szabályspecifikáció.

Feltétel:

- előbb javítani / auditálni kell a főforrásokat.

Cél:

- Codex könnyebben értse a szabályokat;

- engine-fejlesztéshez konkrétabb szabályspecifikáció legyen;

- structured / runtime mappinghez használható legyen.

# 10. Kártyaaudit és balanszfilozófia

## 10.1 Új kártyaaudit időzítése

Státusz: elfogadott sorrend

Új kártyaaudit csak akkor induljon, ha:

- tudunk teszteket futtatni;

- az adatút stabilabb;

- LOOKUPS / structured / validation réteg rendezettebb;

- a diagnosztikai rendszer képes megkülönböztetni a hibakategóriákat.

Rögzítendő sorrend:

Előbb adatút, LOOKUPS és validáció; csak utána új balansz- és kártyaaudit.

## 10.2 Korábbi javítások visszaellenőrzése

Státusz: elfogadott irány

Külön ellenőrizni kell, hogy a korábbi javítások után a lapok nem lettek-e túlgyengítve.

Szempontok:

- megmaradt-e az egyediség;

- megmaradt-e a klánidentitás;

- működik-e a lap játék közben;

- nem lett-e túl steril vagy túl óvatos;

- nem borítja-e fel a játékot.

## 10.3 Balanszfilozófia

Státusz: elfogadott irány

Nem a steril 5/10 egyensúly a cél.

A cél inkább:

- karakteres Birodalmak;

- jól érzékelhető Klán-identitás;

- 6–7/10 identitásérvényesülés;

- ne legyen minden egyforma;

- ne váljon kő-papír-olló rendszerré;

- minden Klánnak legyen esélye minden ellen, de ne azonos nehézséggel.

Rögzítendő mondat:

Az AETERNA balanszcélja nem a teljesen steril középérték, hanem az erős, de ellenjátékkal és korlátokkal rendelkező Klán-identitás.

## 10.4 Winrate munkahipotézis

Státusz: munkahipotézis / később pontosítandó

A klánidentitás fontosabb, mint a teljesen egyenletes winrate.

Ugyanakkor figyelni kell, hogy a releváns összevetésekben a winrate tartósan ne csússzon kb. 40% alá vagy 60% fölé.

Ez nem végleges matematikai szabály, hanem kezdeti balanszfigyelési elv.

## 10.5 Kő-papír-olló elkerülése

Státusz: elfogadott irány / részletezendő

A tervezést úgy kell folytatni, hogy ne legyen egyik Klán kifejezetten a másik ellen fejlesztve.

Cél:

- legyenek kedvező és kedvezőtlen párosítások;

- de ne legyen automatikus vereség/győzelem;

- ne legyen egyirányú ellen-klán tervezés;

- minden stratégia kapjon valamilyen játéklehetőséget.

# 11. ChatGPT / Codex / emberi döntési rend

## 11.1 Emberi döntés

Státusz: elfogadott irány

A döntések fussanak át a projektgazdán.

Sem ChatGPT, sem Codex nem véglegesíthet szabályi, balansz-, architektúra- vagy projektirányítási döntést önállóan.

## 11.2 ChatGPT szerepe

Státusz: elfogadott irány

ChatGPT kezelje:

- döntési térképek készítését;

- projektirány előkészítését;

- auditlogikát;

- szabályértelmezést;

- munkarend összeállítását;

- Codex-promptok előkészítését;

- alternatívák és kockázatok megfogalmazását.

## 11.3 Codex szerepe

Státusz: elfogadott irány

Codex kapjon:

- célzott kódellenőrzést;

- teszteket;

- loader-validációt;

- export-validációt;

- kisebb refaktorokat;

- konkrét, jól körülhatárolt technikai vizsgálatokat.

## 11.4 Amit Codex ne kapjon

Státusz: elfogadott irány

Codex ne kapjon:

- teljes projektirányítást;

- nagy automatikus refaktort;

- szabályi döntést;

- végleges kártyabalansz-döntést;

- homályos, túl nagy feladatot.

Minden Codex-feladat előtt rövid, konkrét prompt és elvárt kimenet kell.

# 12. Javasolt következő munkasorrend

Státusz: elfogadott sorrend, de még nem végleges projektterv

A válaszok alapján a következő sorrend javasolt:

- v0.2 döntési térkép elkészítése;

- visszatérendő kérdések átbeszélése;

- hatékonysági vizsgálati terv a Python motor / új architektúra kérdésre;

- exportalapú adatút-terv;

- LOOKUPS / structured / validation terv;

- Log / Warn / Error rendszerterv;

- csak ezek után új kártyaaudit;

- később főforrás-audit;

- utána játékosbarát és engine-barát szabályváltozatok.

# 13. Visszatérendő kérdések

Ezekre később külön vissza kell térni.

## 13.1 Újraírás / refaktor / átmentés

- Milyen súllyal számítson a Godot-kompatibilitás?

- Milyen súllyal számítson a karbantarthatóság?

- Milyen súllyal számítson a meglévő működés értéke?

- Milyen kódkomplexitási szintnél jobb az újraírás?

- Milyen formában vizsgáljuk, hogy a jelenlegi Python motor menthető-e?

## 13.2 Fájlstátusz-kategóriák

Pontosan milyen kategóriák legyenek?

Lehetséges kategóriák:

- active runtime;

- supporting runtime;

- wrapper;

- docs;

- tests;

- reports;

- audit;

- legacy;

- archive candidate;

- inspect further;

- generated;

- deprecated;

- remove candidate.

## 13.3 Compiled export

Tisztázandó:

- pontosan mi legyen compiled export;

- milyen formátumú legyen;

- ki generálja;

- mikor generálódik;

- ember szerkesztheti-e;

- hogyan validálódik;

- a program csak compiled exportból dolgozzon-e.

## 13.4 Error / Warning / Audit note / Balance suspicion

Pontosítani kell:

- mi blokkoló error;

- mi nem blokkoló warning;

- mi audit note;

- mi balance suspicion;

- milyen hibakategória milyen riportba kerül;

- melyik állítja meg a futást.

## 13.5 Hatáscímkék szerepe

Nyitott kérdés:

- maradjanak diagnosztikai címkék;

- vagy később végrehajtási modulokat is indíthatnak?

## 13.6 Card-local handlerek átvezetése

Tisztázandó:

- milyen sorrendben vezetjük át őket;

- melyeket lehet structured modulokra bontani;

- melyek maradnak ideiglenes kivételként;

- kell-e átmeneti fallback rendszer.

## 13.7 Logszintű hibakülönítés

Tisztázandó, hogyan különüljön el:

- balanszhiba;

- engine-hiba;

- kártyaadat-hiba;

- structured-hiba;

- szabályforrás-hiba;

- lookup-hiba;

- decklista-hiba.

## 13.8 Balance suspicion

Külön definiálandó:

- milyen adatokból keletkezik;

- hány meccs után értelmezhető;

- mit jelent a 40–60 winrate-sáv;

- hogyan kezeljük az erős, de identitásból fakadó előnyöket;

- hogyan különítjük el a valódi balanszhibát az engine- vagy paklihibától.

# 14. v0.2 záró megállapítás

A jelenlegi döntési térkép alapján az AETERNA következő fő szakasza nem közvetlen kártyaaudit és nem azonnali kódrefaktor.

A következő fő szakasz:

célarchitektúra és adatút tisztázása, majd technológiai döntési kapu, export- és LOOKUPS-validációs terv, diagnosztikai rendszerterv, és csak ezek után új kártyaaudit.

A v0.2 tehát nem zárja le a projektirányt, hanem pontosabb keretet ad a következő beszélgetésekhez és döntésekhez.