# AETERNA — Godot/GDScript contract-loader prototípus terv v0.1

Állapot: tervezési dokumentum
Státusz: nem végleges, prototípus-előkészítő
Kapcsolódó előzmények:
AETERNA — Contract-first terv v0.1
AETERNA — Runtime package / compiled export terv v0.1
AETERNA — Snapshot contract v0.1
AETERNA — Legal action contract v0.1
AETERNA — Event log contract v0.1
AETERNA — Diagnostics contract v0.1
AETERNA — GDScript / Python technológiai összehasonlító vizsgálat v0.1

## 0. Kiinduló alapelv

A jelen terv célja nem teljes Godot játékprogram, nem teljes GDScript szabálymotor, és nem a Python motor leváltása.

A cél egy kicsi, ellenőrizhető Godot/GDScript contract-loader prototípus, amely megmutatja, hogy a Python oldalon előállított vagy kézzel összeállított runtime package-et Godot képes-e tisztán, biztonságosan, átlátható diagnosztikával betölteni.

Ez illeszkedik a jelenlegi technológiai munkahipotézishez: Python maradjon erős adatfeldolgozási, validációs, runtime package build, AI-vs-AI és referenciafuttatási oldalon; GDScript/Godot pedig kapjon célzott prototípust a runtime package, snapshot, legal action és event log fogyasztására.

A contract-loader prototípus elsődleges kérdése:

Tud-e Godot/GDScript stabilan és tisztán dolgozni az AETERNA nyelvfüggetlen JSON / JSONL contractjaival anélkül, hogy a UI elkezdene szabálylogikát találgatni?

## 1. A prototípus célja

A prototípus célja annak bizonyítása, hogy a Godot oldali kliens képes:

- runtime package manifest betöltésére;

- package-verzió és schema-verzió ellenőrzésére;

- kártyaadatok betöltésére;

- pakliadatok betöltésére;

- lookup registry betöltésére;

- ability registry betöltésére;

- diagnostics summary értelmezésére;

- blocking error esetén a betöltés leállítására;

- warning / audit note esetén a betöltés engedésére, de jelzés megjelenítésére;

- sample snapshot, legal action és event log fájlok későbbi fogadására.

A runtime package terv szerint a motor hosszú távon ne közvetlenül .xlsx szerkesztési forrásból vagy nyers exportból dolgozzon, hanem validált, canonical értékeket tartalmazó package-ből; ez a Godot-loader ennek az adatútnak az első fogyasztói próbája.

## 2. Mit nem csinál ez a prototípus?

A v0.1 prototípus nem csinálja még az alábbiakat:

- nem futtat teljes meccset;

- nem hajt végre kártyaképességeket;

- nem validál teljes action requestet;

- nem kezeli a teljes harcrendszert;

- nem számol AI-döntéseket;

- nem készít végleges UI-t;

- nem épít deckbuildert;

- nem implementál booster openinget;

- nem dönti el végleg, hogy GDScript legyen-e a fő rules engine.

A prototípus csak azt bizonyítja, hogy a contract-alapú adatátadás működőképes-e Godot oldalon.

## 3. Bemeneti fájlok

A prototípus egy sample_runtime_package/ mappából dolgozzon.

Javasolt minimális fájlszerkezet:

sample_runtime_package/

manifest.json

cards.jsonl

decks.json

lookups.json

ability_registry.json

diagnostics_summary.json

sample_contracts/

sample_snapshot.json

sample_legal_actions.json

sample_events.json

A sample_runtime_package/ a kártya-, pakli-, lookup- és ability-adatok tesztcsomagja.

A sample_contracts/ a következő prototípuslépcsőhöz szükséges: snapshot viewer, legal action UI és event log playback.

A GDScript / Python vizsgálatban már szerepelt, hogy a következő technikai sorrend része legyen a Python package builder, majd a Godot/GDScript contract-loader, később snapshot viewer, legal action UI és event log playback prototípus.

## 4. A manifest.json szerepe

A manifest.json legyen a betöltés első fájlja.

Feladata:

- megmondja, milyen package-et olvasunk;

- milyen schema-verzióval készült;

- milyen fájlokat kell betölteni;

- milyen szabályverzióhoz tartozik;

- van-e blocking error;

- van-e warning;

- milyen forrásfájlokból készült;

- kompatibilis-e a Godot-loader jelenlegi verziójával.

Javasolt minimális szerkezet:

{

"runtime_package_id": "aeterna_sample_runtime_0_1",

"package_version": "0.1.0",

"schema_version": "runtime_package_schema_0_1",

"ruleset_version": "core_1_4_test_0_1",

"created_at": "2026-06-21T00:00:00Z",

"files": {

"cards": "cards.jsonl",

"decks": "decks.json",

"lookups": "lookups.json",

"ability_registry": "ability_registry.json",

"diagnostics_summary": "diagnostics_summary.json"

},

"validation_summary": {

"blocking_error_count": 0,

"warning_count": 0,

"audit_note_count": 0

},

"metadata": {

"purpose": "godot_contract_loader_prototype"

}

}

A runtime package tervben szereplő fő mezők — például runtime_package_id, package_version, schema_version, source_files, ruleset_version, card_database, deck_database, lookup_registry, ability_registry, validation_summary, diagnostics — ehhez adják az alapot.

## 5. Godot oldali fő modulok

A prototípus ne UI-node-okba írja a betöltési és ellenőrzési logikát.

Javasolt mappaszerkezet:

godot_aeterna_prototype/

project.godot

scripts/

contract_loader/

runtime_package_loader.gd

json_file_loader.gd

jsonl_file_loader.gd

schema_checker.gd

diagnostics_reader.gd

registries/

card_registry.gd

deck_registry.gd

lookup_registry.gd

ability_registry.gd

contracts/

snapshot_loader.gd

legal_actions_loader.gd

event_log_loader.gd

debug/

package_debug_view.gd

diagnostics_debug_view.gd

scenes/

main_loader_test.tscn

package_debug_view.tscn

### 5.1 runtime_package_loader.gd

Felelőssége:

- package mappa elérési útjának fogadása;

- manifest.json betöltése;

- schema-verzió ellenőrzése;

- blocking error vizsgálata;

- további fájlok betöltése;

- registry objektumok feltöltése;

- betöltési eredmény visszaadása.

### 5.2 json_file_loader.gd

Felelőssége:

- sima JSON fájl beolvasása;

- parse hiba kezelése;

- hiányzó fájl kezelése;

- egységes loader result visszaadása.

### 5.3 jsonl_file_loader.gd

Felelőssége:

- JSONL fájl soronkénti beolvasása;

- üres sorok átugrása;

- hibás sorok diagnostics bejegyzéssé alakítása;

- sikeres sorok listába gyűjtése.

### 5.4 schema_checker.gd

Felelőssége:

- kötelező mezők ellenőrzése;

- típusellenőrzés alap szinten;

- schema-version kompatibilitás;

- hiányzó mezők warning/error besorolása.

### 5.5 diagnostics_reader.gd

Felelőssége:

- diagnostics summary betöltése;

- severity szerinti csoportosítás;

- blocking flag ellenőrzése;

- debug nézetnek összefoglaló adása.

## 6. Betöltési sorrend

A betöltési sorrend legyen kötött:

1. package path ellenőrzése

2. manifest.json betöltése

3. manifest kötelező mezőinek ellenőrzése

4. schema_version ellenőrzése

5. validation_summary ellenőrzése

6. blocking error esetén STOP

7. cards.jsonl betöltése

8. decks.json betöltése

9. lookups.json betöltése

10. ability_registry.json betöltése

11. diagnostics_summary.json betöltése

12. registry-k felépítése

13. alap lekérdezési smoke test

14. loader result visszaadása

Blocking error esetén a loader ne próbáljon „okosan továbbmenni”. A diagnostics contract alapján a problémák nem moshatók össze egyetlen error kategóriába; külön kell kezelni, hogy export-, lookup-, structured-, engine-, audit- vagy más jellegű hibáról van-e szó, és az blokkolja-e a futást.

## 7. Loader result objektum

A Godot-loader ne csak true/false eredményt adjon vissza.

Javasolt szerkezet:

loader_result:

ok

package_loaded

runtime_package_id

schema_version

blocking

errors

warnings

audit_notes

loaded_counts

registries

diagnostics_summary

metadata

Példa:

{

"ok": true,

"package_loaded": true,

"runtime_package_id": "aeterna_sample_runtime_0_1",

"schema_version": "runtime_package_schema_0_1",

"blocking": false,

"loaded_counts": {

"cards": 10,

"decks": 2,

"lookup_groups": 5,

"ability_modules": 4

},

"warnings": [],

"audit_notes": []

}

## 8. Card registry

A card_registry.gd célja nem szabályfuttatás, hanem biztonságos adattárolás és lekérdezés.

Minimális funkciók:

load_cards(card_rows)

get_card(card_id)

has_card(card_id)

get_all_cards()

get_cards_by_type(card_type)

get_cards_by_realm(realm)

get_engine_support_status(card_id)

A kártyaadat minimális elvárt mezői:

card_id

name_hu

card_type

realm

clan

magnitude

aura_cost

atk

hp

keywords

structured_ability

engine_support_status

diagnostics

A runtime package terv szerint a kártyaadat canonical formában tartalmazza többek között a card_id, name_hu, card_type, realm, clan, numerikus mezők, kulcsszavak, structured ability, engine support és diagnostics mezőket.

## 9. Deck registry

A deck_registry.gd célja:

load_decks(deck_data)

get_deck(deck_id)

has_deck(deck_id)

get_cards_for_deck(deck_id)

validate_deck_card_refs(card_registry)

Minimális deck objektum:

deck_id

product_id

name_hu

realm

deck_type

card_entries

card_count

valid

diagnostics

A v0.1 prototípusban elég ellenőrizni:

- létezik-e minden hivatkozott card_id;

- van-e quantity;

- van-e deck_id;

- a deck betölthető-e.

A teljes deckszabály-validáció későbbi feladat.

## 10. Lookup registry

A lookup_registry.gd célja:

load_lookups(lookup_data)

get_label_hu(group, value)

is_value_known(group, value)

is_runtime_supported(group, value)

get_values_for_group(group)

A lookup értékeknél a programbarát value és a magyar label_hu külön kezelendő. A runtime package terv is rögzíti, hogy a Value legyen kódbarát, ASCII / snake_case jellegű, a Label_HU pedig magyar megjelenítési címke.

Példa:

{

"lookup_group": "card_type",

"value": "incantation",

"label_hu": "Ige",

"status": "active",

"canonical_value": "incantation"

}

## 11. Ability registry

Az ability_registry.gd v0.1-ben még nem futtat képességeket.

Feladata csak:

load_ability_registry(data)

has_effect_module(module_id)

get_module_support_status(module_id)

get_supported_modules()

get_unsupported_modules()

Minimális ability module objektum:

module_id

module_type

label_hu

support_status

input_parameters

output_events

diagnostics

Ez azért fontos, mert az ability/effect module terv szerint hosszú távon a kártyaképességek ne magyar szöveg-parsolásból vagy kártyánkénti egyedi kódból működjenek, hanem trigger-, condition-, target-, cost-, effect-, duration- és limitmodulokból.

## 12. Diagnostics kezelés

A prototípusban három szintet kell megkülönböztetni:

blocking error

warning

audit_note

### 12.1 Blocking error

A loader álljon le, ha:

- hiányzik a manifest.json;

- nem támogatott a schema_version;

- hiányzik egy kötelező fájl;

- a manifest.validation_summary.blocking_error_count > 0;

- a cards.jsonl teljesen olvashatatlan;

- kötelező azonosítók hiányoznak;

- duplikált card_id van.

### 12.2 Warning

A loader betölthet, de jelezzen, ha:

- egy opcionális mező hiányzik;

- egy kártya engine_support_status = partial;

- egy ability module ismert, de nem támogatott;

- egy deck test_only státuszú;

- van nem blokkoló structured bizonytalanság.

### 12.3 Audit note

A loader betölthet, de debug nézetben jelezzen, ha:

- egy kártya audit_required;

- legacy alias használat történt a package build során;

- card-local fallback szükséges;

- balanszgyanú szerepel a diagnostics listában.

## 13. Sample snapshot betöltés előkészítése

A v0.1 loader még nem jeleníti meg teljesen a pályát, de készüljön fel sample_snapshot.json betöltésére.

A snapshot contract alapján a snapshot nem nyers engine state, hanem nézőpontfüggő, frontend- és AI-fogyasztható állapotkép. Meg kell mutatnia többek között, mi van játékban, ki dönt, milyen fázis vagy döntési ablak aktív, mit lát a nézőpont játékosa, és milyen diagnostics jelzés van.

A v0.1-ben elég ellenőrizni:

snapshot_id

snapshot_type

runtime_package_id

match_id

turn

phase

active_player

priority_player

players

board

diagnostics_summary

A loader itt még csak olvassa és validálja a szerkezetet.

## 14. Sample legal actions betöltés előkészítése

A v0.1 loader készüljön fel sample_legal_actions.json olvasására.

A legal action contract alapelve szerint a frontend vagy AI ne maga találja ki, mit lehet csinálni; a rules engine adja vissza a szabályosan választható actionöket.

A v0.1-ben elég ellenőrizni:

action_id

action_type

action_family

player_id

requirements

targeting

availability

ui

diagnostics

A loader még nem hajt végre actiont.

## 15. Sample event log betöltés előkészítése

A v0.1 loader készüljön fel sample_events.json olvasására.

Az event log contract szerint a frontend ne snapshot-különbségekből próbálja kitalálni, mi történt; a rules engine explicit eventeket adjon vissza, mert a snapshot az aktuális állapotot mutatja, az event log pedig azt, hogyan jutottunk oda.

A v0.1-ben elég ellenőrizni:

event_id

event_index

event_type

event_family

visibility

source

targets

message_hu

metadata

Event playback csak a következő prototípuslépcsőben kell.

## 16. Minimális pszeudokód

RuntimePackageLoader.load_package(package_path):

result = new_loader_result()

manifest = JsonFileLoader.load(package_path + "/manifest.json")

if manifest failed:

result.add_blocking_error("manifest_missing_or_invalid")

return result

SchemaChecker.check_manifest(manifest)

if schema unsupported:

result.add_blocking_error("unsupported_schema_version")

return result

if manifest.validation_summary.blocking_error_count > 0:

result.add_blocking_error("package_has_blocking_errors")

return result

cards = JsonlFileLoader.load(package_path + "/" + manifest.files.cards)

if cards failed:

result.add_blocking_error("cards_load_failed")

return result

decks = JsonFileLoader.load(package_path + "/" + manifest.files.decks)

lookups = JsonFileLoader.load(package_path + "/" + manifest.files.lookups)

abilities = JsonFileLoader.load(package_path + "/" + manifest.files.ability_registry)

diagnostics = JsonFileLoader.load(package_path + "/" + manifest.files.diagnostics_summary)

card_registry.load_cards(cards)

deck_registry.load_decks(decks)

lookup_registry.load_lookups(lookups)

ability_registry.load_ability_registry(abilities)

deck_registry.validate_deck_card_refs(card_registry)

result.ok = true

result.package_loaded = true

result.loaded_counts = collect_counts()

return result

## 17. Smoke testek

A prototípus akkor tekinthető sikeres v0.1-nek, ha az alábbi smoke testek működnek.

### 17.1 Sikeres package load

Bemenet:

hibátlan sample_runtime_package

Elvárt eredmény:

ok = true

package_loaded = true

blocking = false

cards > 0

decks > 0

lookups > 0

### 17.2 Hiányzó manifest

Bemenet:

manifest.json nincs

Elvárt eredmény:

ok = false

blocking = true

error_code = manifest_missing_or_invalid

### 17.3 Nem támogatott schema verzió

Bemenet:

schema_version = runtime_package_schema_9_9

Elvárt eredmény:

ok = false

blocking = true

error_code = unsupported_schema_version

### 17.4 Duplikált card_id

Bemenet:

két cards.jsonl sor azonos card_id-val

Elvárt eredmény:

ok = false

blocking = true

error_code = duplicate_card_id

### 17.5 Warninggal betölthető package

Bemenet:

egy kártya engine_support_status = partial

Elvárt eredmény:

ok = true

blocking = false

warning_count > 0

### 17.6 Deck hivatkozási hiba

Bemenet:

deck egy nem létező card_id-ra hivatkozik

Első v0.1 döntési lehetőség:

ha starter/test deck: warning vagy error

ha runtime deck: blocking error

Javaslat: v0.1-ben legyen blocking error, mert így hamarabb derül ki, ha a package nem konzisztens.

## 18. Sikerfeltételek

A prototípus sikeres, ha:

- Godot képes betölteni a package-et;

- a package schema-verzióját ellenőrzi;

- blocking error esetén nem tölt tovább;

- warningot és audit note-ot külön jelenít meg;

- kártya ID alapján vissza tud adni kártyaadatot;

- deck ID alapján vissza tud adni deckadatot;

- lookup alapján magyar címkét tud adni;

- ability module ID alapján támogatottsági státuszt tud adni;

- snapshot / legal action / event sample fájlokat legalább szerkezeti szinten be tud olvasni;

- a szabálylogika nem kerül UI node-okba.

## 19. Sikertelenségi jelek

A prototípus figyelmeztető jelnek számít, ha:

- a JSON / JSONL kezelés túl nehézkes;

- a registry-k gyorsan átláthatatlanná válnak;

- a Godot UI elkezdi közvetlenül módosítani az adatokat;

- a schema checker túl sok kivételes esetet igényel;

- a diagnostics kezelés nem különíthető el tisztán;

- a snapshot / legal action / event log adatok már betöltéskor túl bonyolultnak bizonyulnak;

- a GDScript rules service és a UI nem választható szét.

Ezek nem feltétlenül jelentik azt, hogy GDScript alkalmatlan, de jelzik, hogy a fő rules engine GDScriptbe vitele kockázatosabb lehet.

## 20. Codexnek adható célzott prompt

Készíts tervet és minimális prototípus-szerkezetet egy Godot/GDScript AETERNA contract-loaderhez.

Ne írj teljes játéklogikát és ne készíts végleges UI-t.

A prototípus célja:

- sample_runtime_package/manifest.json betöltése;

- cards.jsonl betöltése;

- decks.json betöltése;

- lookups.json betöltése;

- ability_registry.json betöltése;

- diagnostics_summary.json betöltése;

- schema_version ellenőrzése;

- blocking error esetén betöltés leállítása;

- warning és audit_note külön jelzése;

- alap card_registry, deck_registry, lookup_registry és ability_registry létrehozása;

- sample_snapshot.json, sample_legal_actions.json és sample_events.json szerkezeti betöltésének előkészítése.

Ne implementálj szabálymotort.

Ne futtass kártyaképességeket.

Ne tegyél szabálylogikát UI node-okba.

Kimenet:

1. javasolt Godot mappaszerkezet;

2. fő GDScript fájlok listája;

3. loader flow leírása;

4. minimális pszeudokód;

5. smoke test lista;

6. ismert korlátok.

## 21. Záró megállapítás

A Godot/GDScript contract-loader prototípus v0.1 elsődleges célja nem az, hogy bebizonyítsa: GDScript biztosan alkalmas teljes AETERNA rules engine-nek.

A cél ennél szűkebb és fontosabb:

bizonyítani, hogy a contract-first adatút Godot oldalon fogyasztható.

Ha ez működik, akkor a következő lépés lehet:

AETERNA — Python sample runtime package generator terv v0.1

Ez készítené el azt a kontrollált mintacsomagot, amellyel a Godot-loader ténylegesen tesztelhető.