# AETERNA game engine — v0.1 checkpoint és könyvtárrendezési terv

Állapot: munkarendi és technikai checkpoint
Státusz: elfogadásra előkészített v0.1 rögzítő dokumentum
Kapcsolódó előzmények:

- AETERNA — Contract-first terv v0.1

- AETERNA — Runtime package / compiled export terv v0.1

- AETERNA — Godot/GDScript contract-loader prototípus terv v0.1

- AETERNA — Python sample runtime package generator terv v0.1

- Python sample runtime package generator Codex-implementáció

- Godot/GDScript contract-loader Codex-implementáció

- Sikeres Godot scene-alapú loader futtatás

- Sikeres Godot headless smoke test

## 0. A dokumentum célja

A jelen dokumentum célja, hogy rögzítse az AETERNA game engine új digitális programegység v0.1-es működő checkpointját, valamint meghatározza a következő könyvtárrendezési irányt.

A dokumentum nem végleges technikai specifikáció, nem teljes engine-terv és nem szabálymotor-dokumentáció.

Feladata:

- rögzíteni, hogy a Python builder → runtime package → Godot loader első contract-first adatút működött;

- elkülöníteni az új digitális programegységet a régi Python programtól;

- meghatározni a javasolt python/ és Godot/ almappás szerkezetet;

- rögzíteni, mit kell megtartani, mit kell archiválni, és mit nem szabad most összekeverni;

- előkészíteni a következő fejlesztési lépcsőt: sample snapshot, sample legal actions és sample event log prototípus.

## 1. Kiinduló döntés

Az új AETERNA digitális fejlesztési ág önálló programegységként fejlődik tovább.

Az új programegység gyökere:

E:\Letöltések\Aeterna\Aeterna_Projekt\Aeterna game engine

Ettől a ponttól kezdve az új contract-first Python/Godot prototípus nem a régi Python programmal összefolyva kezelendő.

A régi Python program szerepe:

működő referencia
átmeneti előzmény
később archiválandó programállapot

Az új Aeterna game engine szerepe:

az új contract-first digitális programegység aktív fejlesztési helye

## 2. v0.1 technikai checkpoint

A v0.1 checkpoint lényege:

Python sample runtime package generator
        ↓
sample_runtime_package
        ↓
Godot/GDScript contract-loader
        ↓
scene-alapú debug futtatás + headless smoke test

Ez a lánc sikeresen működött.

## 3. Python oldali állapot

A Python sample runtime package generator elkészült.

A futtatás sikeres volt:

python tools/runtime_package/build_sample_runtime_package.py

A generátor létrehozta a sample_runtime_package csomagot.

A Python unit test sikeres volt:

python -m unittest tests.test_build_sample_runtime_package

Eredmény:

Ran 1 test ... OK

A Python oldal jelenlegi státusza:

Python generator: működik
Python unit test: zöld
XLSX olvasás: nincs
szabálymotor-futtatás: nincs
képességfuttatás: nincs
production export: nincs
státusz: v0.1 sample builder

## 4. Sample runtime package állapota

A sample runtime package létrejött.

Tartalma:

manifest.json
cards.jsonl
decks.jsonl
lookups.json
aliases.json
ability_registry.json
engine_support.json
diagnostics.json
build_report.md

A package jelenlegi tartalma:

kártyák: 5
paklik: 1
lookup csoportok: 2
ability modulok: 2
warningok: 1
blocking hibák: 0
validation blocking: false

A package célja nem éles adatfeldolgozás, hanem a contract-first szerkezet bizonyítása.

## 5. Godot oldali állapot

A Godot/GDScript contract-loader elkészült.

A scene-alapú futtatás sikeres volt.

Sikeres debug output:

AETERNA package loader debug
package_id: aeterna.sample_runtime_package
package_version: 0.1.0
schema_version: sample-runtime-package-v1
cards: 5
decks: 1
lookup_groups: 2
ability_modules: 2
warnings: 1
blocking_errors: 0
ok: true

A headless smoke test javítás után sikeres lett.

Sikeres headless smoke test output:

Running AETERNA package loader smoke test...
package_id: aeterna.sample_runtime_package
package_version: 0.1.0
schema_version: sample-runtime-package-v1
cards: 5
decks: 1
lookup_groups: 2
ability_modules: 2
warnings: 1
blocking_errors: 0
AETERNA package loader smoke test: OK

A korábbi parse hiba oka:

GDScript := típus-inferencia olyan visszatérési értéknél, amelynek típusa nem volt egyértelmű.

Konkrét hibás minta:

var deck_errors := loader.deck_registry.validate_deck_card_refs(loader.card_registry)

Javított irány:

var deck_errors = loader.deck_registry.validate_deck_card_refs(loader.card_registry)

vagy később, ha a visszatérési típus rögzített:

var deck_errors: Array = loader.deck_registry.validate_deck_card_refs(loader.card_registry)

## 6. A v0.1 checkpoint következtetése

A v0.1 checkpoint alapján az alábbi állítások igazoltak:

1. Python képes kontrollált sample runtime package-et generálni.
2. A runtime package többfájlos contract-szerkezete működőképes.
3. Godot képes a package betöltésére.
4. Godot képes a kártya-, pakli-, lookup- és ability-adatok registry-kbe rendezésére.
5. A warning diagnostics nem blokkolja a betöltést.
6. A blocking error logika első szinten kezelhető.
7. A Python builder és a Godot loader külön rétegként együtt tud működni.

A v0.1 checkpoint nem bizonyítja még, hogy:

Godot alkalmas teljes szabálymotornak;
a kártyaképességek futtathatók;
a teljes AETERNA adatbázis betölthető;
a snapshot/legal action/event log réteg kész;
a játék UI vagy digitális kliens működik;
a régi Python motor kiváltható.

A v0.1 checkpoint kizárólag azt bizonyítja, hogy a contract-first adatút első minimális változata működik.

## 7. Javasolt új könyvtárszerkezet

Az új programegység gyökere:

Aeterna game engine\

Ezen belül két fő ág legyen:

Aeterna game engine\
  python\
  Godot\

A python/ mappa feladata:

runtime package generálás
sample package build
későbbi exportvalidáció
későbbi compiled package builder
Python oldali tesztek

A Godot/ mappa feladata:

Godot projekt
GDScript contract-loader
registry-k
debug scene
headless smoke test
későbbi snapshot viewer
későbbi legal action UI prototípus
későbbi event log playback

## 8. Javasolt részletes szerkezet

Aeterna game engine\
  README.md
  CHECKPOINT_v0.1.md

  python\
    tools\
      runtime_package\
        build_sample_runtime_package.py

    tests\
      test_build_sample_runtime_package.py

    sample_runtime_package\
      manifest.json
      cards.jsonl
      decks.jsonl
      lookups.json
      aliases.json
      ability_registry.json
      engine_support.json
      diagnostics.json
      build_report.md

  Godot\
    project.godot

    scripts\
      contract_loader\
        runtime_package_loader.gd
        json_file_loader.gd
        jsonl_file_loader.gd
        schema_checker.gd
        diagnostics_reader.gd

      registries\
        card_registry.gd
        deck_registry.gd
        lookup_registry.gd
        ability_registry.gd

      debug\
        package_debug_view.gd
        package_loader_smoke_test.gd

    scenes\
      package_loader_test.tscn

    sample_runtime_package\
      manifest.json
      cards.jsonl
      decks.jsonl
      lookups.json
      aliases.json
      ability_registry.json
      engine_support.json
      diagnostics.json
      build_report.md

Megjegyzés:

A python/sample_runtime_package és a Godot/sample_runtime_package jelenleg duplikált lehet.

Rövid távon ez elfogadható, mert egyszerű és biztonságos.

Középtávon jobb megoldás:

a Python generator kapjon --output paramétert

Példa későbbi futtatásra:

python tools/runtime_package/build_sample_runtime_package.py --output "../Godot/sample_runtime_package"

Ez még nem kötelező a v0.1 lezárásához.

## 9. Futtatási rend az új szerkezetben

### 9.1 Python generator futtatása

Mappa:

cd "E:\Letöltések\Aeterna\Aeterna_Projekt\Aeterna game engine\python"

Futtatás:

python tools/runtime_package/build_sample_runtime_package.py

Teszt:

python -m unittest tests.test_build_sample_runtime_package

### 9.2 Package átmásolása Godot alá

Ha a generator a python/sample_runtime_package mappába ír, akkor:

robocopy ".\sample_runtime_package" "..\Godot\sample_runtime_package" /E

### 9.3 Godot projekt megnyitása

Godot projekt:

E:\Letöltések\Aeterna\Aeterna_Projekt\Aeterna game engine\Godot\project.godot

Scene:

res://scenes/package_loader_test.tscn

### 9.4 Godot scene-alapú teszt

Elvárt sikeres output:

AETERNA package loader debug
package_id: aeterna.sample_runtime_package
package_version: 0.1.0
schema_version: sample-runtime-package-v1
cards: 5
decks: 1
lookup_groups: 2
ability_modules: 2
warnings: 1
blocking_errors: 0
ok: true

### 9.5 Headless smoke test

Parancs:

godot --headless --path "E:/Letöltések/Aeterna/Aeterna_Projekt/Aeterna game engine/Godot" --script "res://scripts/debug/package_loader_smoke_test.gd"

Ha a godot nincs PATH-ban, akkor a Godot exe teljes útvonalát kell használni.

Példa:

& "C:\Godot\Godot_v4.exe" --headless --path "E:\Letöltések\Aeterna\Aeterna_Projekt\Aeterna game engine\Godot" --script "res://scripts/debug/package_loader_smoke_test.gd"

Elvárt sikeres output:

Running AETERNA package loader smoke test...
package_id: aeterna.sample_runtime_package
package_version: 0.1.0
schema_version: sample-runtime-package-v1
cards: 5
decks: 1
lookup_groups: 2
ability_modules: 2
warnings: 1
blocking_errors: 0
AETERNA package loader smoke test: OK

## 10. Mit kell megtartani az új programegységben?

Az új Aeterna game engine programegységben meg kell tartani:

Python sample runtime package generator
Python generator unit test
sample runtime package fixture
Godot project
Godot contract-loader
Godot registries
Godot debug scene
Godot headless smoke test
checkpoint dokumentáció

A jelenlegi v0.1 állapotban ezek már működő minimális bizonyítást adnak.

## 11. Mit nem szabad most áthozni automatikusan?

A régi Python programból nem szabad automatikusan áthozni:

teljes régi engine/game.py
régi simulation runner
régi card-local handlerek
régi AI-vs-AI futtatólogika
régi wrapper modulok
régi átmeneti effect rendszer
régi teljes cards.xlsx loader
régi nem tisztázott report/audit script halmaz

Ezek később csak külön döntéssel kerülhetnek át.

Az átvezetés feltétele:

1. pontosan tudjuk, mire szolgál;
2. illeszkedik a contract-first új szerkezetbe;
3. nem húzza vissza az új prototípust a régi hibrid architektúrába;
4. teszttel vagy smoke testtel ellenőrizhető;
5. külön commitban / külön munkalépésben történik.

## 12. A régi program javasolt státusza

A régi Python program jelenlegi státusza:

archiválandó működő referencia

Nem törlendő azonnal.

Nem aktív új fejlesztési cél.

Későbbi felhasználási módjai:

szabálylogikai referencia
AI-vs-AI előzmény
korábbi loader/export tapasztalat
adatvalidációs ötletek forrása
tesztelési tanulságok forrása

A régi program archiválása csak könyvtárrendezési munkafázisban történjen, lehetőleg külön mentéssel vagy külön archív mappával.

Javasolt archív státusz:

_archive_old_python_engine\

vagy külső mentésben:

Aeterna_legacy_python_engine_backup\

## 13. Javasolt README.md az új programegységhez

Az Aeterna game engine/README.md röviden tartalmazza:

AETERNA game engine

Ez az AETERNA új contract-first digitális programegysége.

A projekt célja:
- Python oldali runtime package generálás
- Godot/GDScript oldali contract-loader
- későbbi snapshot / legal action / event log prototípus
- későbbi digitális kliens előkészítése

Ez nem a régi Python motor közvetlen folytatása.
A régi motor referencia és később archiválandó előzmény.

Aktuális checkpoint:
v0.1 Python builder → sample runtime package → Godot loader sikeres.

## 14. Javasolt CHECKPOINT_v0.1.md

Az Aeterna game engine/CHECKPOINT_v0.1.md tartalmazza:

AETERNA game engine v0.1 checkpoint

Dátum: 2026-06-22

Sikeresen működik:
- Python sample runtime package generator
- Python unit test
- sample_runtime_package generálás
- Godot scene-alapú package loader
- Godot headless smoke test

Sikeres smoke test:
Running AETERNA package loader smoke test...
package_id: aeterna.sample_runtime_package
package_version: 0.1.0
schema_version: sample-runtime-package-v1
cards: 5
decks: 1
lookup_groups: 2
ability_modules: 2
warnings: 1
blocking_errors: 0
AETERNA package loader smoke test: OK

Következtetés:
A Python builder → runtime package → Godot loader contract-first adatút első minimális bizonyítása sikeres.

Nem része még:
- szabálymotor
- képességfuttatás
- teljes kártyaadatbázis
- snapshot viewer
- legal action UI
- event log playback
- AI
- PvP

## 15. Következő fejlesztési lépés

A v0.1 checkpoint lezárása után a következő fejlesztési lépés nem a teljes szabálymotor.

A javasolt következő lépcső:

sample snapshot / legal action / event log contract package v0.1

Ez három új sample fájlt jelentene:

sample_snapshot.json
sample_legal_actions.json
sample_events.json

Ezek célja:

nem teljes meccsfuttatás
nem action végrehajtás
nem szabálymotor
csak contract-fogyasztási próba Godot oldalon

A következő prototípus célja:

Godot ne csak kártya- és package-adatot tudjon betölteni,
hanem egy statikus mintaállapotot, döntéslistát és eseménylogot is.

Ez készíti elő a későbbi:

snapshot viewer
legal action debug panel
event log playback

irányokat.

## 16. Amit most nem kell csinálni

A v0.1 checkpoint után sem kell még:

teljes meccset futtatni Godotban
kártyaképességeket végrehajtani
AI-t bekötni
pakliépítőt készíteni
booster rendszert készíteni
régi Python motort teljesen átemelni
UI-t véglegesíteni
adatbázist teljesen migrálni

Ezek későbbi munkafázisok.

## 17. Javasolt közvetlen teendők

A következő gyakorlati sorrend:

1. Rögzíteni ezt a v0.1 checkpoint dokumentumot.
2. Létrehozni az Aeterna game engine gyökérben a README.md fájlt.
3. Létrehozni a CHECKPOINT_v0.1.md fájlt.
4. Véglegesíteni a python/ és Godot/ almappás elrendezést.
5. Ellenőrizni, hogy a Python test továbbra is fut.
6. Ellenőrizni, hogy a Godot scene loader továbbra is fut.
7. Ellenőrizni, hogy a Godot headless smoke test továbbra is fut.
8. Csak ezután továbbmenni a sample snapshot / legal action / event log prototípusra.

## 18. Záró megállapítás

Az AETERNA game engine v0.1 checkpoint sikeres.

A jelenlegi eredmény nem végleges játékprogram, hanem egy fontos technikai bizonyítás:

a contract-first Python/Godot adatút működőképes.

A következő cél nem a teljes engine megírása, hanem ennek a működő alapnak a stabilizálása, könyvtárszerkezetbe rendezése, dokumentálása, majd a snapshot / legal action / event log contractok első statikus mintáinak előkészítése.