# AETERNA — Célarchitektúra összehasonlító vizsgálat v0.1

Állapot: vizsgálati dokumentum
Státusz: nem végleges döntés
Kapcsolódó előzmény: AETERNA — Átbeszélős döntési térkép v0.2
Cél: annak előkészítése, hogy eldönthető legyen: a jelenlegi Python motort érdemes-e hosszú távú backenddé alakítani, vagy jobb egy új, játékprogramhoz és Godot-kompatibilis működéshez igazított architektúrát kialakítani.

## 0. Kiinduló megállapítás

A jelenlegi AETERNA program nem egyszerűen eldobandó régi prototípus, de nem is tekinthető automatikusan végleges célarchitektúrának.

A helyzet pontosabban:

- van működő Python szimulátor;

- van dokumentált hivatalos futási út;

- van exportalapú JSONL irány;

- van minimális backend/frontend contract;

- van snapshot, legal action, apply action és event log kezdemény;

- vannak tesztek;

- ugyanakkor a rendszer még hibrid;

- több réteg átmeneti vagy wrapper-jellegű;

- több rész még név-alapú / card-local megoldásokra támaszkodik;

- a legal action és frontend contract még nem elég teljes egy valódi játékprogramhoz;

- a Log / Warn / Error / Audit rendszer még nem a kívánt szinten strukturált.

Ezért a döntési kérdés nem az, hogy „megtartjuk vagy kidobjuk”, hanem:

Mely részeket érdemes megtartani, melyeket kell refaktorálni, melyeket kell új architektúrába átmenteni, és melyeket jobb újraírni?

# 1. Vizsgálati cél

A vizsgálat célja négy lehetséges út összehasonlítása:

- A modell — Python motor megtartása backendként

- B modell — Új, tisztább backend-architektúra Pythonban

- C modell — Új backend más technológiával, Python referencia mellett

- D modell — Hibrid átmenet: Python motor marad tesztalap, közben célarchitektúra készül

A vizsgálat nem végleges döntést hoz, hanem döntés-előkészítést ad.

A végső döntést csak akkor érdemes meghozni, ha már látszik:

- milyen célarchitektúra kell;

- mennyire illeszthető ehhez a jelenlegi motor;

- mennyi munkával menthetők át a működő részek;

- mennyi kockázata van az újraírásnak;

- mennyire fontos rövid távon az AI-vs-AI tesztelés folytonossága;

- mennyire jól tud Codex célzott feladatokat végezni az adott szerkezetben.

# 2. Értékelési szempontok

A modelleket nem egyetlen szempont alapján kell összevetni.

## 2.1 Godot-kompatibilitás

Kérdés:

- a rendszer alkalmas-e későbbi Godot frontend kiszolgálására;

- képes-e stabil snapshotot adni;

- képes-e legal action listát adni;

- képes-e action requesteket validálni;

- képes-e eseménylogot adni;

- elég tiszta-e a backend/frontend határ.

## 2.2 Fizikai TCG elsődlegessége

Kérdés:

- a program nem kényszeríti-e programbarát, de fizikai játékban rossz szabályi irányba az AETERNÁ-t;

- a szabálylogika megőrzi-e a fizikai kártyajáték elsődlegességét;

- a program inkább támogatja-e a kártyatervezést, auditot és balanszt.

## 2.3 Exportalapú adatút

Kérdés:

- jól kezeli-e a kártyaadat-exportokat;

- jól kezeli-e a pakliexportokat;

- később képes-e LOOKUPS / compiled lookup exportokból dolgozni;

- szétválasztható-e a szerkesztési forrás, runtime export és compiled export.

## 2.4 LOOKUPS és structured logika

Kérdés:

- a rendszer képes-e kódbarát Value értékekkel dolgozni;

- képes-e magyar címkéket külön kezelni;

- képes-e legacy alias réteget kezelni;

- képes-e structured mezőkből programlogikai következtetést levonni.

## 2.5 Moduláris képességértelmezés

Kérdés:

- a képességek közös modulokból épülhetnek-e fel;

- elkerülhető-e, hogy minden kártyához külön kód kelljen;

- a card-local handlerek hosszú távon kivezethetők-e;

- van-e biztonságos átmeneti út.

## 2.6 Log / Warn / Error / Audit rendszer

Kérdés:

- a rendszer képes-e strukturált hibariportokra;

- külön tudja-e választani az exporthibát, engine-hibát, lookup-hibát, structured-hibát, audit note-ot és balance suspiciont;

- fejlesztési fázisban blokkolja-e a súlyos hibákat;

- warningokat riportba tudja-e gyűjteni.

## 2.7 Karbantarthatóság

Kérdés:

- a rendszer áttekinthető-e;

- könnyű-e új mechanikát hozzáadni;

- könnyű-e hibát keresni;

- nem nő-e tovább szörnyeteggé.

## 2.8 Codex-kezelhetőség

Kérdés:

- lehet-e rövid, célzott Codex-feladatokat adni;

- a fájlok és felelősségek elég jól elkülönülnek-e;

- a tesztek megfogják-e a hibás módosításokat;

- nincs-e túl sok rejtett mellékhatás.

## 2.9 Rövid távú tesztelési folytonosság

Kérdés:

- az AI-vs-AI tesztelés folytatható-e;

- az exportok validálhatók-e;

- a korábbi működő elemek nem vesznek-e el;

- lehet-e közben kártyaadatokat és paklikat ellenőrizni.

# 3. A modell — Python motor megtartása backendként

## 3.1 Leírás

Ebben a modellben a jelenlegi Python motort tartjuk meg hosszú távú backendként.

A fejlesztés iránya:

- meglévő motor stabilizálása;

- legal action rendszer bővítése;

- snapshot contract finomítása;

- event log bővítése;

- Log / Warn / Error rendszer hozzáépítése;

- card-local handlerek fokozatos kivezetése;

- structured mapping erősítése;

- Godot később a Python backendhez kapcsolódik.

## 3.2 Előnyök

- Megmarad a már működő motor.

- Nem vesznek el a beépített szabályrészletek.

- Az AI-vs-AI tesztelés rövid távon folytatható.

- A JSONL/export irány már elindult.

- A backend/frontend contract első váza már létezik.

- A meglévő tesztek tovább használhatók.

- Kevesebb azonnali újraírási kockázat.

## 3.3 Hátrányok

- A jelenlegi motor hibrid szerkezetű.

- A nagy core fájlok tovább terhelődhetnek.

- A card-local / név-alapú működés tovább élhet.

- Nehéz lehet tiszta, frontendbarát állapotkezelést kialakítani.

- A régi döntések korlátozhatják az új célarchitektúrát.

- Fennáll a „foltozott szörny” veszélye.

## 3.4 Godot-kompatibilitás

Lehetséges, de csak akkor, ha:

- a backend contract stabilizálódik;

- a snapshot tiszta és teljes lesz;

- a legal action rendszer teljesebbé válik;

- az engine képes kliens által indított lépések kezelésére;

- a log és event rendszer strukturálódik;

- a Python-Godot kommunikáció technikailag elfogadható.

## 3.5 Mikor lenne jó döntés?

Ez a modell akkor jó, ha a vizsgálat azt mutatja, hogy:

- a jelenlegi motor érdemi része tisztítható;

- a core logika nem túl erősen összefonódott;

- a Python backend technikailag jól illeszthető Godothoz;

- a refaktor kevesebb kockázattal jár, mint az újraírás;

- a meglévő tesztek és működés nagy értéket képviselnek.

## 3.6 Mikor nem lenne jó döntés?

Nem jó döntés, ha:

- a régi szerkezet túl sok ponton akadályozza a frontendbarát működést;

- a card-local rendszer túl mélyen beépült;

- a Godot-kapcsolat túl nehézkes;

- az engine és szimulátor túl erősen összekeveredik;

- a refaktor várhatóan több munka, mint egy tiszta új backend.

## 3.7 Előzetes értékelés

- Rövid távú biztonság: magas

- Hosszú távú tisztaság: kérdéses

- Godot-kompatibilitás: vizsgálandó

- Újraírási kockázat: alacsony

- „Szörnyeteg-refaktor” kockázat: magas

- Ajánlott státusz: nem kizárható, de óvatosan kezelendő

# 4. B modell — Új, tisztább backend-architektúra Pythonban

## 4.1 Leírás

Ebben a modellben nem a jelenlegi Python motort alakítjuk közvetlenül végleges backenddé, hanem új, tisztább Python backend-architektúrát tervezünk.

A jelenlegi motor szerepe:

- referencia;

- tesztmotor;

- szabályműködési minta;

- átmenthető modulok forrása;

- összehasonlítási alap.

Az új Python backend már eleve úgy készülne, hogy:

- exportalapú;

- lookup-kompatibilis;

- structured-logika felé nyitott;

- frontend-contract központú;

- Godot későbbi fogyasztására alkalmas;

- modulárisabb;

- jobban tesztelhető.

## 4.2 Előnyök

- Megmarad a Python környezet ismerőssége.

- Átmenthetők a hasznos működő részek.

- Tisztább architektúra alakítható ki.

- Nem kell rögtön más technológiai ökoszisztémát megtanulni.

- A meglévő tesztek részben adaptálhatók.

- Codex számára valószínűleg jól kezelhető marad.

- Könnyebb lehet új Log / Warn / Error és export-validációs rendszert tisztán beépíteni.

## 4.3 Hátrányok

- Több munka, mint a sima refaktor.

- Átmenetileg két rendszer létezhet.

- Migrációs terv kell.

- Vigyázni kell, hogy ne másoljuk át a régi problémákat.

- A jelenlegi működés részleteit gondosan dokumentálni kell, különben elveszhetnek.

## 4.4 Godot-kompatibilitás

Ez a modell Godot szempontból kedvezőbb lehet, mint az A modell, mert az új backend már eleve contract-központúan készülhet.

Lehetséges alapfelületek:

- create_match

- get_snapshot

- get_legal_actions

- validate_action

- apply_action

- get_event_log

- run_ai_step

- get_validation_report

- get_match_diagnostics

## 4.5 Mikor lenne jó döntés?

Ez a modell akkor jó, ha:

- a Python önmagában nem akadály;

- a jelenlegi motorból sok szabályi/logikai rész menthető;

- a jelenlegi szerkezet viszont túl hibrid a közvetlen továbbépítéshez;

- a Godot frontend kiszolgálása tisztább contractot igényel;

- a moduláris képességértelmezést könnyebb új szerkezetben megkezdeni.

## 4.6 Mikor nem lenne jó döntés?

Nem jó döntés, ha:

- a Python-Godot kapcsolat alapvetően rossz iránynak bizonyul;

- a teljesítmény, telepítés vagy csomagolás túl nagy gond;

- más technológia lényegesen jobb játékprogram-alapot ad;

- a meglévő Python logika túl kevés értéket képvisel az átmentéshez képest.

## 4.7 Előzetes értékelés

- Rövid távú biztonság: közepes

- Hosszú távú tisztaság: magas

- Godot-kompatibilitás: jó eséllyel javítható

- Újraírási kockázat: közepes

- „Szörnyeteg-refaktor” kockázat: alacsonyabb

- Ajánlott státusz: erős jelölt, de technikai vizsgálat után dönthető el

# 5. C modell — Új backend más technológiával, Python referencia mellett

## 5.1 Leírás

Ebben a modellben a hosszú távú backend nem Pythonban készülne.

A Python motor megmaradna:

- referencia-rendszerként;

- AI-vs-AI tesztelőként;

- szabályműködési mintaként;

- exportvalidációs vagy összehasonlító eszközként, amíg szükséges.

Az új backend viszont más technológiával készülne, amely jobban illeszkedhet Godothoz vagy egy digitális játékprogramhoz.

## 5.2 Előnyök

- Tiszta új alap.

- Lehet, hogy jobban illik Godothoz.

- Lehet, hogy könnyebb később csomagolni vagy integrálni.

- Nem örökli automatikusan a Python motor hibrid problémáit.

- A játékprogram hosszú távú szerkezete szabadabban tervezhető.

## 5.3 Hátrányok

- Nagy újraírás.

- Sok ismeretlen.

- Nagyobb kockázat, hogy szabályrészletek elvesznek.

- A meglévő tesztek csak részben vagy nehezen használhatók.

- Codexnek több kontextust kell adni.

- Több ideig két rendszer fog élni.

- A projektgazda programozási tapasztalatának hiánya miatt nehezebb lehet ellenőrizni a technikai döntéseket.

## 5.4 Godot-kompatibilitás

Ez lehet a legerősebb Godot-kompatibilis út, de csak akkor, ha előbb pontosan eldöntjük:

- milyen nyelv / technológia;

- hogyan fut a backend;

- hogyan kommunikál a Godot klienssel;

- hogyan kezeljük a teszteket;

- hogyan migráljuk a szabálylogikát;

- hogyan validáljuk, hogy az új motor ugyanazt csinálja, mint a régi.

## 5.5 Mikor lenne jó döntés?

Ez a modell akkor jó, ha:

- a Python-Godot kapcsolat gyenge vagy túl bonyolult;

- a Python backend csomagolása / futtatása játékprogramként problémás;

- a jelenlegi motor túl nehezen tisztítható;

- más technológia egyértelműen jobb hosszú távú játékbackend-alapot ad;

- rendelkezésre áll világos migrációs és tesztelési terv.

## 5.6 Mikor nem lenne jó döntés?

Nem jó döntés, ha:

- csak bizonytalanságból kezdenénk újra;

- nincs világos technológiai előny;

- a meglévő motor sok értékes szabályt hordoz;

- az újraírás miatt hosszú időre leállna az AI-vs-AI tesztelés;

- nem tudjuk bizonyítani, hogy az új motor szabályhűbb vagy karbantarthatóbb lesz.

## 5.7 Előzetes értékelés

- Rövid távú biztonság: alacsony

- Hosszú távú tisztaság: potenciálisan magas

- Godot-kompatibilitás: potenciálisan magas

- Újraírási kockázat: magas

- Szabályvesztési kockázat: magas

- Ajánlott státusz: csak erős technikai indok esetén

# 6. D modell — Hibrid átmenet

## 6.1 Leírás

Ebben a modellben rövid távon nem hozunk végleges döntést a Python motor sorsáról.

A jelenlegi Python motor marad:

- működő referencia;

- AI-vs-AI tesztalap;

- exportbetöltési próbakörnyezet;

- szabályműködési összehasonlító alap.

Közben elkészül:

- célarchitektúra-terv;

- exportalapú adatút-terv;

- LOOKUPS / structured / validation terv;

- Log / Warn / Error rendszerterv;

- backend-contract bővítési terv;

- újraírás/refaktor összehasonlító döntési alap.

## 6.2 Előnyök

- Nem veszítjük el a működő rendszert.

- Nem kezdünk vak újraírásba.

- Nem foltozzuk tovább kontroll nélkül a régi rendszert.

- Közben lehet tesztelni és adatot gyűjteni.

- Van idő megalapozott döntést hozni.

- A projektgazda minden nagy döntést át tud nézni.

- Codex csak célzott vizsgálatokat kap.

## 6.3 Hátrányok

- Átmenetileg fennmarad a hibrid állapot.

- Fegyelem kell, hogy ne kezdjünk közben nagy refaktorba.

- Pontosan vezetni kell, mi referencia, mi aktív, mi új célarchitektúra.

- Ha túl sokáig húzódik, késleltetheti a tényleges fejlesztést.

## 6.4 Godot-kompatibilitás

Ez a modell nem oldja meg azonnal a Godot-kérdést, de jó előkészítő út.

A Godot-kompatibilitást nem implementálja rögtön, hanem:

- definiálja a szükséges backend-contractot;

- megvizsgálja a Python-Godot kapcsolatot;

- megtervezi, milyen snapshot/event/action rendszer kell;

- eldönti, hogy Python backendként elég-e.

## 6.5 Mikor lenne jó döntés?

Ez a modell akkor jó, ha:

- még nincs elég információ a végleges technológiai döntéshez;

- nem akarunk hasznos működő részeket elveszíteni;

- a projekt mérete miatt óvatos átmenet kell;

- fontos, hogy a tesztelés ne álljon le;

- előbb dokumentált célarchitektúra kell.

## 6.6 Mikor nem lenne jó döntés?

Nem jó döntés, ha:

- túl sokáig csak tervezés marad;

- nincs határidő vagy döntési kapu;

- közben a régi motor tovább nő kontroll nélkül;

- nem készül konkrét összehasonlító eredmény.

## 6.7 Előzetes értékelés

- Rövid távú biztonság: magas

- Hosszú távú tisztaság: attól függ, időben követi-e B vagy más döntés

- Godot-kompatibilitás: előkészíthető

- Újraírási kockázat: alacsony

- Elhúzódási kockázat: közepes

- Ajánlott státusz: jelenleg legerősebb átmeneti munkahipotézis

# 7. Összehasonlító táblázat

| Szempont | A: jelenlegi Python backenddé alakítása | B: új tiszta Python backend | C: új backend más technológiával | D: hibrid átmenet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rövid távú biztonság | magas | közepes | alacsony | magas |
| Hosszú távú tisztaság | kérdéses | magas | potenciálisan magas | közepes, majd döntést igényel |
| Godot-kompatibilitás | vizsgálandó | jó eséllyel tervezhető | potenciálisan erős | előkészíthető |
| Meglévő működés megőrzése | erős | részleges | referencia szinten | erős |
| Újraírási kockázat | alacsony | közepes | magas | alacsony |
| Szörnyeteg-refaktor kockázat | magas | alacsonyabb | alacsony | közepes, ha elhúzódik |
| Codex-kezelhetőség | vegyes | jó eséllyel jó | technológiától függ | jó, ha célzott feladatokra bontjuk |
| AI-vs-AI folytonosság | jó | átmenetileg biztosítandó | Python referenciával jó | jó |
| Fizikai TCG támogatása | megmaradhat | jól tervezhető | jól tervezhető, de kockázatosabb | megmarad |
| Ajánlott státusz | nem kizárt, de kockázatos | erős jelölt | csak erős indokkal | legjobb átmeneti út |

# 8. Előzetes ajánlás

A jelenlegi információk alapján a legbiztonságosabb út:

D modell rövid távon, majd B modell vizsgálata mint legerősebb hosszú távú jelölt.

Ez nem végleges döntés.

A jelentése:

- Rövid távon a jelenlegi Python motor marad működő referencia és AI-vs-AI tesztalap.

- Nem kezdünk azonnali teljes újraírást.

- Nem tekintjük a jelenlegi motort végleges backendnek.

- Megtervezzük a tiszta célarchitektúrát.

- Megvizsgáljuk, hogy az új célarchitektúra Pythonban hatékonyan megvalósítható-e.

- Csak ezután döntünk arról, hogy:

  - a jelenlegi Python motor refaktorálódik;

  - új Python backend készül;

  - vagy más technológiai út kell.

# 9. Miért nem A az első ajánlás?

Az A modell, vagyis a jelenlegi motor közvetlen backenddé alakítása csábító, mert már működik.

Viszont kockázatos, mert:

- a rendszer hibrid;

- egyes részek több korszak logikáját hordozzák;

- a card-local handler rendszer nem skálázható hosszú távon;

- a legal action rendszer még szűk;

- a frontend-contract csak minimális;

- a régi szimulátorcél korlátozhatja az új játékprogram-célt.

Ezért A csak akkor legyen választott út, ha a részletes kódvizsgálat azt mutatja, hogy a refaktor tényleg kisebb és tisztább munka, mint egy új Python backend kialakítása.

# 10. Miért nem C az első ajánlás?

A C modell, vagyis más technológiára váltás tiszta megoldásnak tűnhet, de jelenleg túl sok benne az ismeretlen.

Kockázatai:

- új technológiai döntés;

- nagy újraírás;

- szabályrészletek elvesztése;

- tesztek újraírása;

- Codex-feladatok bonyolódása;

- hosszabb átmenet;

- a projektgazda nehezebben tudja ellenőrizni a technikai részleteket.

C akkor legyen komoly jelölt, ha a Python-Godot vizsgálat konkrétan kimutatja, hogy Python backendként nem megfelelő.

# 11. Miért D → B a legerősebb munkahipotézis?

A D modell védi a projektet a két szélsőségtől:

- nem dobjuk ki azonnal a működő motort;

- de nem is foltozzuk tovább vakon.

A B modell pedig hosszú távon azért erős jelölt, mert:

- megtarthatja a Python előnyeit;

- átmentheti a működő részeket;

- tisztább architektúrát adhat;

- jobban illeszthető exportokhoz, LOOKUPS-hoz és diagnosztikához;

- Godot-kompatibilis contract köré tervezhető;

- Codex számára is jól bontható feladatokra.

A D → B út lényege:

Előbb biztonságos átmenet és célarchitektúra-terv, majd döntés arról, hogy a hosszú távú rendszer új, tisztább Python backend legyen-e.

# 12. Szükséges következő vizsgálatok

## 12.1 Python-Godot technikai vizsgálat

Cél:

- megállapítani, hogy Python backend + Godot frontend működőképes-e.

Vizsgálandó:

- kommunikációs forma;

- futtatás helyi gépen;

- csomagolás;

- teljesítmény;

- hibakezelés;

- event polling;

- snapshot lekérés;

- későbbi PvP-kockázatok;

- fejlesztői egyszerűség.

Kimenet:

- Python backend alkalmas;

- Python backend csak prototípusra alkalmas;

- Python backend nem ajánlott;

- további vizsgálat kell.

Codex-jelölt: igen, de csak rövid, célzott prompttal.

## 12.2 Jelenlegi motor moduláris bontásának vizsgálata

Cél:

- megállapítani, mely részek menthetők át.

Vizsgálandó modulok:

- loader;

- card model;

- player model;

- game state;

- actions;

- legal actions;

- snapshot;

- facade;

- keyword engine;

- trigger engine;

- effects;

- structured effects;

- card resolver;

- priority handlers;

- logging;

- stats.

Kimenet minden modulhoz:

- megtartandó;

- refaktorálandó;

- átmenthető új backendbe;

- csak referencia;

- kivezetendő;

- veszélyes / mélyebb audit kell.

## 12.3 Backend-contract v0.2 terv

Cél:

- a minimális contractot továbbtervezni játékprogram-szemmel.

Kötelező témák:

- snapshot stabil mezői;

- legal action teljesebb modellje;

- action request formátum;

- apply action válasz;

- event log;

- hibaválaszok;

- validation result;

- hidden information;

- targeting;

- reaction windows;

- combat action;

- spell / ritual execution;

- trap activation.

## 12.4 Exportalapú adatút-terv

Cél:

- eldönteni, hogyan jutnak az adatok a szerkesztési forrástól a programig.

Tervezendő rétegek:

- .xlsx szerkesztési forrás;

- runtime export;

- lookup export;

- decklist export;

- validációs report;

- compiled export;

- programinput.

Kérdés:

- kell-e compiled export;

- ha igen, mikor generálódik;

- mit tartalmaz;

- ember szerkesztheti-e;

- hogyan blokkolja a hibákat.

## 12.5 LOOKUPS / structured mapping terv

Cél:

- a LOOKUPS ne csak adatellenőrzésre szolgáljon, hanem előkészítse a programlogikai értelmezést.

Tervezendő:

- Value;

- Label_HU;

- Canonical_Value;

- Status;

- legacy alias;

- audit_required lista;

- runtime-supported értékek;

- unsupported-but-known értékek;

- engine-mapping mezők.

## 12.6 Log / Warn / Error rendszerterv

Cél:

- strukturált diagnosztikai rendszer tervezése.

Rétegek:

- export validation error;

- lookup warning;

- runtime error;

- engine warning;

- audit note;

- balance suspicion;

- test report.

Döntendő:

- melyik blokkol;

- melyik csak riport;

- milyen fájlba kerül;

- milyen formátumú legyen;

- ember és program számára is olvasható legyen-e.

# 13. Döntési kapuk

A következő döntéseket nem most kell véglegesíteni, hanem a vizsgálatok után.

## 13.1 Python marad vagy nem?

Döntési alap:

- Python-Godot vizsgálat;

- karbantarthatóság;

- exportkezelés;

- backend-contract tisztaság;

- Codex-kezelhetőség.

## 13.2 Refaktor vagy új Python backend?

Döntési alap:

- jelenlegi motor moduláris auditja;

- menthető részek aránya;

- régi problémák mélysége;

- tesztlefedettség;

- új backend becsült kockázata.

## 13.3 Compiled export kell-e?

Döntési alap:

- runtime export stabilitása;

- LOOKUPS bonyolultsága;

- programoldali validáció igénye;

- későbbi zárt / nem kézzel szerkesztett adatcsomag igénye.

## 13.4 Mikor indulhat új kártyaaudit?

Döntési alap:

- adatút stabil;

- LOOKUPS rendezett;

- validáció működik;

- legalább alap AI-vs-AI tesztelés megbízható;

- hibakategóriák elkülöníthetők.

# 14. Javasolt munkasorrend a vizsgálat után

## 1. Célarchitektúra v0.1

Meg kell tervezni, milyen lenne az ideális AETERNA backend:

- exportalapú;

- Godot-kompatibilis;

- structured-aware;

- moduláris;

- diagnosztikával ellátott;

- AI-vs-AI és később AI-vs-játékos felé nyitott.

## 2. Python-Godot technikai vizsgálat

Célzott Codex- vagy technikai kutatási feladat.

## 3. Jelenlegi motor moduláris auditja

Fájlonként / modulonként státuszolás:

- menthető;

- refaktor;

- referencia;

- kivezetendő.

## 4. Backend-contract v0.2

A mostani minimal contract bővítési terve.

## 5. Export / LOOKUPS / validation terv

Adatút és hibakezelési alap.

## 6. Döntés A/B/C/D között

Csak ezek után érdemes dönteni.

## 7. Codex-feladatok bontása

Csak rövid, célzott feladatokat kapjon:

- ne teljes refaktort;

- ne szabályi döntést;

- ne balansz véglegesítést.

# 15. Jelenlegi munkahipotézis

A jelenlegi legerősebb munkahipotézis:

Rövid távon D modell: a Python motor marad működő referencia és AI-vs-AI tesztalap. Közben elkészül a célarchitektúra-terv és a technikai vizsgálat. Hosszabb távon B modell lehet a legerősebb jelölt: új, tisztább Python backend, amely átmenti a jelenlegi motor hasznos részeit, de nem örökli automatikusan a régi hibrid szerkezetet.

Ez nem végleges döntés.

Akkor válhat döntéssé, ha a következő vizsgálatok megerősítik:

- Python megfelelő Godot-kompatibilis backendnek;

- az új Python architektúra tisztább, mint a jelenlegi motor közvetlen refaktorálása;

- a meglévő rendszerből érdemes átmenteni loader-, snapshot-, facade-, teszt- és szabálylogikai részeket;

- a teljes technológiaváltás nem ad elég nagy előnyt a kockázataihoz képest.

# 16. Záró megállapítás

A jelenlegi vizsgálat alapján az AETERNA projekt következő lépése nem azonnali újraírás, de nem is a régi motor további vak foltozása.

A helyes következő szakasz:

célarchitektúra megtervezése, Python-Godot technikai vizsgálat, jelenlegi motor moduláris auditja, majd döntés arról, hogy a hosszú távú backend a meglévő motor refaktorából, új Python backendből vagy más technológiából épüljön.

A D → B irány jelenleg erős jelölt, de csak vizsgálati eredmény után kezelhető tényleges projektirányként.